Smlouva o dodávce telekomunikačního systému

# Smluvní strany

Objednatel:

Název:				Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:				Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary

IČ: 				00254657

DIČ: 				CZ00254657

Zastoupen: 	Ing. Petrem Kulhánkem – primátorem města

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	Petr Vaňkát, vedoucí odboru informačních technologií

Telefon:		353118141

E-mail:	p.vankat@seznam.cz

a

Dodavatel:

Název:	(doplní uchazeč)

Sídlo:	(doplní uchazeč)

IČO:	(doplní uchazeč)

DIČ:	(doplní uchazeč)

Zápis v obchodním rejstříku:	(doplní uchazeč)

Bankovní spojení:	(doplní uchazeč)

Číslo účtu:	(doplní uchazeč)

Zastoupený:	(doplní uchazeč)

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	(doplní uchazeč)

Telefon/fax:	(doplní uchazeč)

E-mail:	(doplní uchazeč)

uzavřely tuto smlouvu o dodávce telekomunikačního systému (dále též „Smlouva“) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s dotčenými právními předpisy a na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Magistrát města Karlovy Vary – dodávka telekomunikačních služeb pro pevné hlasové linky“.

# Předmět smlouvy:

- Předmětem smlouvy je návrh a realizace dodávky nového telekomunikačního systému na IP platformě, zajišťujícího hlasové služby pro Magistrát města Karlovy Vary a jeho příspěvkové organizace, včetně následného servisu, zajištění všech činností souvisejících se zajištěním dodávky, realizací zkušebního a testovacího provozu a předání díla zadavateli. Dodávka telekomunikačního systému bude realizována jako jednorázová dodávka.

- Předmětem smlouvy je dále poskytování servisních služeb telekomunikačního systému na základě SLA (Sevice Level Agreement), v délce trvání 36 měsíců.

- Předmět smlouvy bude realizován dle technické specifikace a vymezení přesného obsahu a rozsahu jednotlivých plnění, která jsou uvedena v přílohách této Smlouvy.

- Není-li v příloze č. 1 této smlouvy – Technická dokumentace, část A, uvedeno jinak, je součástí předmětu smlouvy též zajištění všech níže uvedených činností:

- kompletační a koordinační činnost,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení dodávky,

- doprava, instalace, montáž předmětů dodávky v místě plnění,

- zajištění a kontrola jakosti dodávky a služeb v souladu s normami EN a ČSN,

- tvorba provozní dokumentace (číslovací plán, konfigurace, případně ostatní technická dokumentace),

- předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyce,

- poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu a opravy součástí dodávky,

- zajištění zkušebního provozu v délce trvání 1 měsíc,

- protokolární předvedení plně funkčního provozu všech komponentů dodávky v rámci předání a převzetí dodávky,

- zaškolení personálu objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné používání předmětu dodávky,

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce v rámci předání a převzetí dodávky,

- předání dodávky objednateli na základě předávacího protokolu, předání provozní dokumentace objednateli, součástí předmětu smlouvy jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci dodávky nezbytné, a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu plnění dle této Smlouvy.

- Dodávka telekomunikačního systému se považuje za řádně a včas předanou dnem protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím a včetně všech dokladů.

- Objednatel se zavazuje za poskytnutá plnění zaplatit sjednanou cenu dle této Smlouvy a jejích příloh.

# Doba a místo plnění

- Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem smluvních stran.

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců.

- Implementace telekomunikačního systému (ve smyslu realizace veškerých nezbytných činností od zahájení plnění přes instalaci celého systému vč. jeho součástí a veškerých relevantních souvisejících plnění, ke kterým má v rámci implementace telekomunikačního systému dojít, až do okamžiku spuštění zkušebního provozu celého systému) musí být dokončena ve lhůtě 45 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy. Přepojení telekomunikačního systému z původního systému na dodávaný systém musí být provedeno mimo pracovní dobu zadavatele (zadavatel umožní přepojení ve dnech pracovního klidu a mimo svoji pracovní dobu), tak, aby tato kritická fáze dodávky neměla vliv na chod zadavatele a uživatelů, a aby nedošlo k ovlivnění chodu jednotlivých agend.

- Zkušební provoz bude zajištěn v délce trvání 1 měsíce od dokončení implementace ve smyslu čl. III. odst. 3 této Smlouvy.

- Servisní služby telekomunikačního systému na základě SLA (Sevice Level Agreement) budou poskytovány v délce trvání 36 měsíců.

- Servis technologie IP PBX musí být realizován v příslušných lhůtách dle přílohy č. 1 této Smlouvy (tj. musejí být dodrženy veškeré doby reakce a doby pro odstranění závady / provedení změny u všech typů závad, uvedených ve jmenovaném dokumentu).

- Místem plnění je Město Karlovy Vary, adresy: Moskevská 21 a U Spořitelny 2, a dále lokality dle sídel příspěvkových organizací zadavatele (viz příloha Seznam organizací).

# Cena

- Cena za dodávku dle čl. II. této smlouvy je složena z ceny za dodávku nového telekomunikačního systému vč. všech souvisejících součástí dle položkového rozpočtu, a z měsíčního nákladu na servis telekomunikačního systému v rámci příslušných SLA. Obě složky ceny plnění dle této Smlouvy jsou součástí přílohy Cena dodávky.

- Cena za předmět této Smlouvy musí být stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Tato cena je platná po celou dobu plnění dle této Smlouvy, je stanovena jako cena maximální a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady poskytovatele spojené s realizací plnění dle této Smlouvy.

- K navýšení nabídkové ceny po podpisu smlouvy může dojít pouze z důvodů navýšení DPH při změně zákonné sazby DPH.

# Platební podmínky

- Platby budou probíhat na základě vystavených daňových dokladů (faktur) za jednotlivá plnění dle této Smlouvy. K ceně plnění dle přílohy Cena dodávky bude vždy připočteno DPH v zákonné výši.

- Fakturu dodavatel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. Právo fakturovat ve vztahu k dodávce telekomunikačního systému vzniká dodavateli po předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy. Právo fakturovat ve vztahu k poskytování servisních služeb telekomunikačního systému na základě SLA vzniká uchazeči po skončení kalendářního měsíce, v němž byl povinen příslušné služby poskytovat.

- Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z bankovního účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře.

- Dodavatel je povinen, pokud o to objednatel požádá, bez zbytečného odkladu objednateli zpřístupnit seznam činností, které v daném období byly předmětem vyúčtování ze strany dodavatele, vč. uvedení jejich časových rozsahů.

- Poskytovatel je oprávněn vystavovat daňové doklady vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zúčtovacího období. Vyúčtování bude prováděno v listinné i elektronické podobě.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat povinné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Dodavatel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.

- Objednatel neposkytne jakékoliv zálohy.

- Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat plnění v celém předpokládaném množství, které je předmětem této Smlouvy (např. z důvodu organizačních změn apod.). Z takovéhoto rozhodnutí objednatele nevzniká dodavateli za žádných okolností oprávnění účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škody.

# zkušební provoz

- Zkušební provoz bude zahájen ve smyslu čl. III. odst. 4 této Smlouvy okamžikem dokončení implementace telekomunikačního systému ve smyslu čl. III. odst. 3 této Smlouvy.

- Výsledky zkušebního provozu budou zaznamenány a v rámci předání a převzetí dodávky s nimi bude objednatel seznámen.

- V době zkušebního provozu bude dodavatelem provedeno zaškolení personálu objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné používání předmětu dodávky.

# předání a převzetí dodávky

- Dodavatel je povinen do 2 pracovních dnů po ukončení zkušebního provozu vyzvat objednatele k převzetí dodávky.

- Dodávka je považována za řádně splněnou, pouze pokud bude mít předávané plnění kvalitu, parametry a bude realizováno v rozsahu dodávky dle této Smlouvy a jejích příloh, a současně bude řádně předána objednateli. Objednatel je povinen dodávku převzít, pokud budou splněny podmínky převzetí dle této Smlouvy.

- O předání a převzetí dodávky bude pořízen předávací protokol.

- Součástí předání a převzetí dodávky bude též předání příslušné provozní dokumentace a dalších dokumentů a provedení souvisejících plnění dle čl. II. této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn odmítnout dodávku převzít, pokud bude dodávka vykazovat vady, bez ohledu na to, zda tyto vady brání řádnému a plynulému užívání předmětu dodávky či nikoli. Objednatel je však oprávněn převzít k užívání i takovou dodávku, která obsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání dodávky k účelu podle této Smlouvy. Tyto vady musí být uvedeny v předávacím protokolu, spolu s uvedením závazku dodavatele k jejich odstranění a s termínem jejich odstranění. Ustanovení čl. VII. odst. 2 tímto není dotčeno.

- V případě, že objednatel dodávku z důvodů vad či nedodělků nepřevezme, jsou smluvní strany povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a dodavatel uvede své stanovisko k nim a termín k jejich odstranění. Po odstranění závad dodavatelem, které byly důvodem pro odmítnutí převzetí dodávky objednatelem, je dodavatel povinen objednatele vyzvat a obě strany pokračovat v převzetí dodávky dle tohoto článku Smlouvy. Toto ustanovení nemá vliv na oprávnění objednatele požadovat příslušná odpovědnostní a sankční plnění dle této Smlouvy, případně využít dalších postupů dle této Smlouvy, sjednaných pro případ nikoli řádného provedení dodávky.

# odpovědnost za vady a záruka

- Dodavatel odpovídá za to, že dodávka bude provedena v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, právními předpisy a závaznými technickými normami.

- Není-li dále uvedeno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na celou dodávku v délce trvání 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dodávky dle této Smlouvy.  V záruční době má dodavatel povinnost odstranit případné vady díla bezplatně.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění jednotlivé vady až do doby jejího odstranění.

- Dodavatel odpovídá za vady, které má dodávka v době jejího předání dodavatelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době dodavatel odpovídá pouze, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže dodavatel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

- Dodavatel neodpovídá za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou odporující návodu na obsluhu nebo údržbu, předaného dodavatelem objednateli při předání dodávky, a za závady způsobené nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele. Je však povinen závady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady do konce záruční doby.

- Veškeré náklady na odstranění vad je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit dodavatel.

# Smluvní pokuty a sankce

- V případě, že dodavatel nesplní svoji povinnost ve vztahu k přepojení telekomunikačního systému v době dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti.

- V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním proti termínu dle článku III. odst. 3 této Smlouvy (s výjimkou plnění ve vztahu k přepojení telekomunikačního systému), je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z objemu předmětu plnění za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě splatnosti je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

- Za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací specifikovaných v této Smlouvě je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. V případě prodlení dodavatele s povinností dodržet časové požadavky na servis technologie IP PBX dle přílohy č. 1 této Smlouvy (tj. veškeré doby reakce a doby pro odstranění závady / provedení změny u všech typů závad), je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s plněním příslušné povinnosti.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo smluvní straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

- Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady jím uložené smluvní pokuty, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce dodavatele vůči objednateli. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

- Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností dodavatele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti dodavatele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

# Zvláštní ujednání

- Dodavatel a další osoby pracující ve prospěch dodavatele při realizaci plnění dle této Smlouvy, jsou povinni řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele.

- V případě, že dodavatel zadá část veřejné zakázky jiným osobám (subdodavatelům), je ze Smlouvy odpovědný, jako by plnil Smlouvu sám.

- Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

- Dodavatel i objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění Smlouvy nebo závazky smluvních stran, a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.

- Všechny informace získané v průběhu jednání a při plnění předmětu Smlouvy jsou důvěrného charakteru.

# Pojištění zhotovitele

- Dodavatel je povinen mít po dobu účinnosti této Smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč.

- Poskytovatel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Na žádost objednatele je dodavatel povinen objednateli předložit kopii příslušné platné a účinné pojistné smlouvy.

# Odstoupení od smlouvy

- Objednatel i dodavatel mají možnost ukončit platnost smlouvy písemnou dohodou smluvních stran nebo mohou odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení.

- Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:

- prodlení dodavatele s plněním svých závazků dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy ve vztahu k:

- přepojení telekomunikačního systému v době dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy po dobu delší pěti (5) dnů,

- ostatním povinnostem dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy po dobu delší třiceti (30) dnů,

- prodlení dodavatele s plněním svých závazků SLA oproti lhůtám dle čl. III. odst. 6 této Smlouvy opakovaně, tzn. více jak 2x

- uvedení nepravdivých nebo zkreslujících informací ze strany dodavatele v nabídce dodavatele, na základě nichž byla posouzena a hodnocena nabídka dodavatele v předmětném zadávacím řízení,

- skutečnost, kdy dodavatel pozbude trvale nebo dlouhodobě podnikatelské oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je dodavatel povinen dle této Smlouvy; dodavatel je povinen neprodleně oznámit objednateli i pouhý fakt, že je proti němu vedeno správní řízení o odebrání podnikatelského oprávnění k výkonu činnosti podle této Smlouvy,

- skutečnost, že vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek dodavatele byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- dodavatel vstoupí do likvidace,

- dodavatel poruší své povinnosti týkající se trvání jeho pojištění dle podmínek této Smlouvy,

- celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10% z ceny předmětu plnění,

- v dalších případech, které stanoví tato Smlouva nebo její přílohy.

- Tato Smlouva může být předčasně ukončena též výpovědí ze strany objednatele, který je oprávněn vypovědět Smlouvu, jestliže je splněna kterákoli z těchto podmínek:

- je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že činnost dodavatele nevede z důvodů, které leží na jeho straně, k řádnému poskytování Služeb, a dodavatel nezjedná nápravu ani v přiměřené době mu k tomu poskytnuté ze strany objednatele,

- dodavatel podstatným způsobem porušuje tuto Smlouvu tak, že v důsledku toho nemůže objednatel dostát cílům, pro které Smlouvu sjednal.

- Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

- v případě jejího podstatného porušení objednatelem. Za podstatné porušení se považuje opakované prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu dle této Smlouvy, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

- objednatel přes předchozí písemné upozornění neposkytuje dodavateli potřebnou součinnost, ač se k ní touto Smlouvou zavázal, nebo dodavateli jinak brání v poskytování Služeb nebo jej v tomto podstatně omezuje, a to do té míry, že dodavatel již v důsledku toho není s to dostát svým závazkům nebo požadavkům závazných předpisů.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění dle této Smlouvy. Zjistí-li objednatel, že dodavatel plní veřejnou zakázku v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil předmět Smlouvy řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy dodavatelem.

- V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy vypořádat vzájemné své závazky a pohledávky vyplývající z této Smlouvy. Objednatel uhradí dodavateli skutečně vynaložené a řádně doložené náklady ke dni zániku Smlouvy.

- Výpovědní lhůta pro ukončení Smlouvy se sjednává v délce trvání tří (3) měsíců, její běh začíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně. Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy ve sjednaném rozsahu a kvalitě až do okamžiku skutečného faktického ukončení Smlouvy.

# Servis a reklamace

- Dodavatel je povinen zabezpečit veškeré služby v rozsahu Přílohy č. 1 této Smlouvy, části A, čl. 1.9.

# Závěrečná ustanovení

- Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě jsou platné pouze v případě, že jsou učiněny formou písemných číselně označených dodatků podepsaných zástupci smluvních stran.

- Předloží-li některá ze smluvních stran návrh písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

- Objednatel ve smlouvě nepřipouští rozhodčí doložku.

- Smluvní strany se dohodly, že písemnosti si budou vzájemně doručovat osobně nebo na adresu jejich sídla nebo místa podnikání zapsané do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku nebo na adresu, kde skutečně sídlí. Doručovanou písemnost jsou oprávněny přijmout statutární zástupce, zaměstnanci, kteří tím byli pověřeni nebo jiné osoby, které k tomu daná smluvní strana zmocnila. Odepře-li některá ze smluvních stran doručovanou písemnost převzít, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy převzetí písemnosti bylo odepřeno. Nebyl-li na adrese uvedené ve větě první tohoto odstavce zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn za smluvní stranu písemnost přijmout, doručující osoba písemnost uloží.

- Nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů, považuje se třetí den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

- Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného ustanovení.

- Smluvní strany berou na vědomí, že případné změny Smlouvy mohou být uskutečněny pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

- Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, k nimž dojde za trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla oznámena, považuje za postup v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany jsou rovněž povinny oznámit neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by jim bránily v naplnění účelu této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě se tato Smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.

- Dodavatel dále prohlašuje, že je s rozsahem služeb požadovaných objednatelem detailně obeznámen, že s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí a veškeré takto stanovené podmínky považuje z pohledu plnění předmětné veřejné zakázky za bezvýhradně závazné.

- Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být dle zákona zveřejněny.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha Technická dokumentace („Popis současného stavu“ a část „A“)

Příloha Seznam organizací

Příloha Cena dodávky

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……… dne ……………………				V (doplní uchazeč) dne (doplní uchazeč)

(podepíše uchazeč)

.........................................	..............................................

(název uchazeče doplní uchazeč)