# Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení a návazných služeb (dále také jen „řešení“) pro zvýšení úrovně ochrany digitálních dat zadavatele a souvisejícího rozšíření Technologického centra ORP.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby (komodity) uvedené v následující tabulce. Podrobná specifikace dodávek a služeb je uvedena v kapitole 3 tohoto dokumentu.

| Označení | Zařízení | Počet |
| --- | --- | --- |
| K1 | Ochrana proti ztrátě dat | 1 |
| K2 | Monitorování privilegovaných účtů a kritických aplikací | 1 |
| K3 | Bezpečné úložiště | 1 |

## Popis výchozího stavu

### Popis organizace a její členění

Organizace Magistrát města Karlovy Vary (dále MMKV) sídlí ve 2 administrativních budovách, kde pracuje většina zaměstnanců a je zde umístěná převážná část IT technologií. Organizace je zřizovatelem organizací v oblasti dopravy, kultury, správy majetku, školství, sociální a zdravotní.

### Popis lokalit

Z pohledu IT jsou pro MMKV nejvýznamnějšími lokalitami budova Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary a budova U Spořitelny 538/2, 361 20 Karlovy Vary. V těchto lokalitách jsou umístěny ICT technologie. Projekt bude realizován v obou lokalitách.

### Popis stávajícího HW prostředí

Technologické centrum ORP (dále TC ORP nebo TC) je infrastrukturním základem pro poskytování IT služeb. Cílem je zajištění co nejlepších podmínek provozu informačních systémů v režimu 5×12. V současné době je Technologické centrum ORP situováno v lokalitě Moskevská.

Technologické centrum bylo vybudováno z původní serverovny úřadu v roce 2012 v rámci Výzvy 06 IOP, dále rozšířeno v rámci Výzvy 09 IOP, kdy byly vybudován i softwarové platformy pro správu dokumentů, identit a archivaci. V roce 2014 prošlo TC zatím poslední modernizací – doplněním síťových firewallů, konsolidací zálohování, modernizací groupware a systému řízení tisku a zavedením provozního monitoringu.

Hlavní serverová infrastruktura je tvořena 2 ks HP Blade šasi. Šasi jsou osazena devíti kusy dvouprocesorových Blade serverů BL460 G7, G8 a G10. Pro řízení zálohování a další pomocné úlohy slouží samostatný fyzický server HP DL380 G8.

SAN infrastruktura je tvořena optickými SAN přepínači – 2 kusy v každém HP Blade šasi a 2 kusy HP 8/24 Base SAN Switch. Do SAN infrastruktury jsou zapojena 4 externí disková pole MSA2000G3 s expanzními policemi, dále pásková knihovna MSL 4048, obě Blade šasi, zálohovací server a 2 appliance diskové virtualizace Datacore tvořenými servery HP DL380p G8 s rychlými flash úložišti. Účelem diskové virtualizace je zajištění pokročilých služeb – zejména zrcadlení úložišť, zajištění vysoké dostupnosti úložišť a abstrakce úložišť vůči fyzickým i virtuálním serverům.

V TC ORP je využívána serverová virtualizační technologie VMware vSphere, aktuálně ve verzi 5.1 v edici Enterprise Plus (16 CPU). Pro správu prostředí slouží vSphere vCenter Standard. Jsou využívány rozšířené funkce virtualizační platformy High-availability, Vmotion, DRS.

Pro napájení technologií je v lokalitě Moskevská k dispozici zálohované napájení o výkonu 40 kVA zajišťované UPS Eaton 93PM. UPS je vybavena externím bypassem a systémem nouzového odstavení.  Pro správu UPS a automatické řízení virtualizační platformy při výpadku a obnově napájení je používán systém Eaton Intelligent power manager. UPS splňuje požadavky na spolehlivé zajištění nepřetržitého napájení TC a má výkonovou rezervu pro zálohování poptávaných technologií.

TC ORP je navrženo a budováno pro poskytování vysoce dostupných služeb. Klíčové prvky TC ORP jsou redundantní a jsou implementovány technologie umožňující automatické překlenutí odstávky (plánované i neplánované) klíčového prvku s žádným nebo minimálním (v řádu jednotek minut) výpadkem služeb.

TC ORP je primárně zálohováno systémem Veeam Backup & Replication s ukládáním záloha na diskové pole a páskovou knihovnu MSL 4048. Některé zálohy a archivy, popř. méně důležitá data (např. instalační zdroje) jsou ukládány na úložišti typu NAS Windows Storage Server.

Hlavním databázovým úložištěm MMKV je Microsoft SQL Server, aktuálně ve verzi 2012.

Síťová infrastruktura LAN je osazena převážně aktivními prvky HP (HPE) řad 51xx, 55xx a 5800.

Zabezpečení přístupu k Internetu využívá dvou firewallů Fortinet FortiGate FG-240D v režimu vysoké dostupnosti (clusteru) včetně rozšiřujících bezpečnostních UTM funkcí.

Groupwarové služby zajišťuje systém Exchange 2013 s doplňkovými nástroji pro bezpečnostní kontrolu příchozích a odchozích zpráv (antivir, antispam). Systém zajišťuje i obsluhu mobilních zařízení.

Většina uživatelů využívá pro přístup k aplikacím tenké klienty HP. Aplikace jsou doručovány technologií XenApp provozovanou na virtuálních serverech Windows 2016. Pro vzdálený přístup k aplikacím je využívána technologie Citrix Netscaler, který slouží také jako aplikační firewall.

V prostředí TC ORP je implementován systém SafeQ pro řízení tiskového prostředí. Tiskové prostředí je tvořeno zejména tiskárnami a multifunkčními stroji HP LJ 3035, HPLJ4350dtn, HPLJP2055dn, Develop INEO 353 a osobními tiskárnami uživatelů, převáženě značky HP. Celkový počet tiskových zařízení je cca. 100.

Provoz TC ORP je monitorován dohledovým systémem, který vychází ze systému Nagios. Systém monitoruje dostupnost a parametry služeb, aplikací, operačních systémů a zařízení včetně speciálních – docházkové terminály, kamerové systémy a další. Systém provádí i environmentální monitoring.

MMKV disponuje optickou komunikační infrastrukturou (dále KI) typu MAN (metropolitan area network) propojující většinu městských organizací a také obě lokality MMKV. KI prochází kontinuálním rozvojem ve dvou klíčových oblastech – připojování dalších městských organizací a zavádění služeb pro tyto organizace. Komunikace mezi KI a TC ORP i komunikace s externími sítěmi (Internet, RKI Karlovarského kraje apod.) je řízena clusterem firewallů Fortinet FortiGate FG-240D. MAN je provozována na aktivních prvcích HP (HPE) řad 55xx a 75xx a je monitorována HP Intelligent Management Center, který je částečně využíván i pro monitoring LAN.

V prostorách MMKV je vybudován přípojný uzel krajské Regionální komunikační infrastruktury (dále RKI) vlastněné a provozované Karlovarským krajem. RKI propojuje všechny ORP Karlovarského kraje a významné organizace Karlovarského kraje (nemocnice, střední školy, SÚS (Správa a údržba silnic) a další). RKI je připojena k národním a resortním sítím – např. KIVS. RKI prochází kontinuálním rozvojem obdobně jako KI.

Pro účely správy dokumentů a provoz specifických aplikací (např. Registr dlužníků) využívá MMKV platformy Microsoft Sharepoint Foundation 2013.

Pro účely archivace dokumentů (např. stavebního archivu) využívá MMKV platformu IBM FileNet - Business proces manager.

Pro sledování bezpečnostních událostí je využíván systém SIEM USM - Unified Security Management (AlienVault)

Pro správu identit je využíván systém IDM AC Identita.

Pro evidenci organizační struktury a vytváření a správu uživatelských účtů na základně informací z personálního systému FLUXPAM (FLUX, spol. s r.o.) je využíván systém IDM AC Identita (AutoCont CZ a.s.)

Hlavním informačním systémem využívaným úřadem je GINIS (GORDIC spol. s r.o.).

Pro správu dokumentů a spisů je využívána elektronická spisová služba AthenA s rozšiřujícím modulem iUsnesení pro správu dokumentů rady a zastupitelstva (PilsCom s.r.o.).

Standardním kancelářským balíkem využívaným pro potřeby MMKV je Microsoft Office, s ohledem na sjednocení uživatelského rozhraní a kompatibilitu dokumentů ve verzi 2007 a vyšší. Standardně jsou využívány aplikace Word, Excel, Outlook a OneNote. Nabízená řešení a produkty musí být s používaným kancelářským balíkem plně kompatibilní.

### Popis dokumentace

K provozování a řízení rozvoje TC je využívána a udržována Provozní dokumentace.

Provozní dokumentace popisuje základní nastavení technologií, hardwarových a softwarových systémů a je tvořena souborem dokumentací zpracovaných v průběhu realizovaných implementačních ICT projektů.

Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací.

Uchazeč je povinen v rámci zakázky zajistit nezbytné doplnění Provozní dokumentace reflektující provedené změny.

### Popis způsobu řešení incidentů

      - Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů využívá vlastní systém Helpdesk.

      - Zadavatel zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit interní pracovníci zadavatele.

      - Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní specialisté, jsou zadávány do helpdeskových systémů dodavatele systému, který vykazuje incident nebo na který směřuje požadavek uživatele. Hlášení incidentů a požadavků je prováděno telefonicky, emailem nebo přímo zadáním ticketu/požadavku do helpdeskového systému dodavatele.

### Popis servisních oken

- TC nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna. Aplikace aktualizací a oprav virtuálních serverů provádějí specialisté Města dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

## Povinné parametry technického řešení

### Obecné požadavky

Uchazeč v rámci zakázky navrhne:

způsob monitorování práce s vybranými digitálními daty a ochrany před jejich neoprávněným použitím a opuštěním organizace,

způsob monitorování činnosti uživatelů s privilegovanými účty (správci, administrátoři) včetně partnerů přistupujících vzdáleně a způsob detailního monitorování činností uživatelů vybraných klíčových aplikací; včetně dlouhodobého záznamu monitorovaných činností

řešení systému pro dlouhodobé ukládání důležitých digitálních dat s garantovanou dobou retence (tj. nemožnosti změny uložených dat po určenou dobu)

Uchazeč v rámci zakázky provede po schválení návrhů z předchozího bodu jejich realizaci.

Serverová infrastruktura je virtualizována a provozována v TC s využitím všech jeho výhod (vysoká dostupnost, bezpečnost, zálohování, trvalý monitoring a správa).

Zadavatel při výstavbě, správě a provozu ICT technologií striktně dodržuje hledisko technologické neutrálnosti, tj. využití technologií takovým způsobem, který neomezuje implementaci technologií různých výrobců – tuto strategii musí splňovat i řešení dodané v rámci této veřejné zakázky.

V technickém popisu mohou být uvedeny značky, či přímo názvy řešení, a to v případě, že Město považuje za odůvodněné, že řešení rozšiřuje stávající funkcionalitu, doplňuje funkčně stávající řešení, či požaduje řešení minimálně s vlastnostmi řešení uvedeného a konkrétní popis by byl nad rámec tohoto dokumentu.

Technické řešení musí zohledňovat podmínky již realizovaných investic zadavatele vč. udržitelnosti minulých dotačních projektů a v jejich souvislostech i povinnosti s hospodařením s majetkem v těchto projektech pořízených. Použití odkazů na konkrétní obchodní značky znamená v rámci této Technické specifikace povinnost respektovat kompatibilitu s takto odkázaným zařízením.

Dodavatel ve své nabídce detailně popíše vazby na stávající systémy zadavatele, které jsou nezbytné pro správné fungování řešení nabízeného Dodavatelem.

Pokud uchazečem navržené řešení vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů, neobsažených v popisu předmětu plnění, a jím zvolený přístup k řeše zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

Pokud uchazečem navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu (např. servery, síťové prvky atp.) neobsaženou v popisu předmětu plnění, zahrne uchazeč do své ceny všechny náklady na její pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

Pro každý softwarový produkt, který uchazeč nabídne v rámci svého řešení, budou v nabídce výslovně uvedeny všechny licenční nebo výkonové požadavky spojené s instalací a provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury, na které bude řešení provozováno.

zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že uchazeč vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky-není přípustné implementovat např. další serverovou virtualizační platformu apod.

Uchazeč bude při implementaci respektovat provozní řád TC, vítězný uchazeč bude s provozním řádem TC seznámen před podpisem Smlouvy o dílo.

Veškeré produkty, které uchazeč dodává v rámci plnění zadavateli, musí splňovat následující podmínky:

jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

mají plnou záruku od výrobce,

mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu,

jsou určeny pro provoz v České republice.

- Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením výrobce/distributora, popř. uchazečem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

Veškerá dokumentace vytvořená v rámci veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, PDF) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x v papírové formě. Papírová forma bude logicky a věcně strukturovaná, bude připravena pro použití (např. provozní dokumentace ve formě vhodné pro použití administrátory v serverovně). Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem.

### Specifické požadavky K1 – Ochrana proti ztrátě dat

Pro zajištění prevence a ochrany proti ztrátě digitálních dat bude implementován systém typu DLP (Data lost prevention).

Systém zajistí monitorování činnosti aplikací, uživatelů a zpracovávaných dat a umožní nastavit pravidla pro automatizovanou ochranu citlivých dat

Systém omezí připojování neautorizovaných zařízení – např. USB disků, paměťových karet apod.. Umožní nastavit, jaká zařízení mohou uživatelé připojovat, jaké činnosti s nimi mohou provádět anebo jaká data na ně lze nahrávat.

Systém zajistí monitoring a správu mobilních zařízení

### Specifické požadavky K2 – Monitorování privilegovaných účtů a kritických aplikací

Navrhované řešení musí monitorovat aktivity privilegovaných účtů (tj. uživatelů používajících účty s vysokou úrovní oprávnění), a tím minimalizovat bezpečnostní rizika spojená s přístupem ke zdrojům příslušných systémů.

Privilegované účty umožňují přístup ke zdrojům příslušných systémů včetně manipulace s nimi, a proto jsou významným bezpečnostním rizikem. Dále znalost přihlašovacích údajů může být sdílena mezi více uživateli, tudíž odpovědnost za případné zneužití by mohla být velice těžko dohledatelná. Tato rizika se vztahují na všechny systémy, počínaje operačními systémy, databázemi, síťovými prvky, komplexními informačními systémy distribuovanými jako produkt, nebo vyvinutými na míru.

Organizace provozuje systémy, v nichž jsou zpracovávány citlivé údaje (personální systém, ekonomický systém apod.). V souvislosti s vývojem legislativy a rostoucími požadavky na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti je nezbytné realizovat opatření k ochraně citlivých údajů.

Z uvedených důvodů vznikla potřeba zadavatele zavést monitoring veškeré aktivity privilegovaných účtů a kritických aplikací s vazbou na konkrétní osobu, která jím právě disponuje a to jak zaměstnance úřadu, tak i externích dodavatelů.

Důležitou oblastí je detailní audit aktivity privilegovaných účtů. To bude zajištěno nahráváním uživatelských relací - snímáním obrazovky a logování uživatelského vstupu (key-logging). Každá akce (stisk klávesy, změna obrazovky apod.) privilegovaného účtu je nahrávána a je jednoznačně přiřazena konkrétní osobě. Nahrávky jsou zabezpečeným způsobem přenášeny do centrálního úložiště, kde jsou dlouhodobě uchovávány. Takové nahrávky jsou klíčovým důkazem, kterým je možné uživateli jednoznačně prokázat veškeré jeho aktivity.

Obdobným způsobem jako aktivity privilegovaných účtů budou zaznamenávány také aktivity kritických aplikací – personálního a ekonomického systému.

Součástí komodity bude vybudování monitorovaného serveru, který budou sloužit pro provádění vzdálené správy externími partnery – jejich veškerá činnost tak bude zaznamenávána. Server bude bezpečně publikován do internetu prostřednictvím stávajícího aplikačního firewallu Citrix Netscaler.

### Specifické požadavky K3 – Bezpečné úložiště

      - V rámci komodity bude vybudováno bezpečné úložiště pro ukládání dat, která musí být ochráněna proti jakékoli modifikaci po určenou dobu (retenční lhůtu). Jedná se např. o zálohy databází, kritická nestrukturovaná data apod. Úložiště umožní konfigurovat více kategorií chráněných dat a odpovídajících retenčních lhůt. Data bude možné ukládat pomocí běžných síťových protokolů, např. SMB/CIFS.

      - Úložiště bude nativně spolupracovat se stávajícím zálohovacím systém pro možnost přímého ukládání záloh kritických dat a jejich ochrany před zničení škodlivým kódem (např. ransomware).

### Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedené tabulce tabulkách jsou uvedeny minimální povinné parametry dodávaného řešení.

- Uchazeč musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena

| Komodita K1 - Ochrana proti ztrátě dat |
| --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Systém ochrany proti ztrátě dat | Základní funkce | Softwarové řešení pro účinnou ochranu proti úniku citlivých dat, systém typu DPL (Data lost prevention) |  |  |
|  | Aplikační audit | Podrobné informace o době spuštění a aktivního používání aplikací včetně automatické zatřídění do kategorií |  |  |
|  | Internetový audit | Podrobné informace o aktivním čase využívání jednotlivých webových stránek včetně informací o URL, protokolu včetně automatického zatřídění do kategorií. Podpora běžných prohlížečů MS Internet Explorer, MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome a Opera. |  |  |
|  | Komunikační audit | Podrobné informace o e-mailové a on-line (chat, messaging) komunikaci, podpora protokolů POP3, IMAP, MAPI (Exchange/Outlook) včetně šifrování SSL a podpory webových e-mailů |  |  |
|  | Datový audit | Podrobné informace o práci s citlivými soubory - přistupující identita, zpracovávající aplikace, místo ukládání, přejmenování, mazání. Včetně podpory externích zařízení, cloudových úložišť, e-mailů a synchronizovaných souborových složek. Podpora lokálních souborových operací - otevírání, kopírování, přesun, mazání, stažení z internetu - včetně jednoznačné identifikace zdrojového a cílového umístění - cesta, typ zařízení. Včetně informací o kopírování do schránky a snímání obrazovky (PrintScreen) |  |  |
|  | Tiskový audit | Podrobné informace o vytištěných datech |  |  |
|  | Audit koncových zařízení | Informace o zapnutí/probuzení/usnutí/vypnutí uživatelského počítače, přihlášení/odhlášení uživatele včetně informace o identitě. |  |  |
|  | Systémový audit | Podrobné informace o přístupu k auditním datům, změnách konfigurace systému |  |  |
|  | Zajištění auditů | Sběr informací nezávislý na protokolu a aplikaci, včetně šifrovaných spojení. Odolnost proti obcházení auditu pomocí symbolických odkazů, odkazů na jiné složky či obdobných technologií |  |  |
|  | Šifrování dat | Šifrování složek i souborů, podpora virtuálních šifrovaných disků, šifrování USB disků |  |  |
|  | Vynucení šifrování | Vynucení šifrování při předem volitelně definovaných akcích, např. zasílání či ukládání dat na neautorizovaná úložiště |  |  |
|  | Ochrana dat | Podpora definování kategorií citlivých dat a k nim navázaných omezení - jaké aplikace mohou data otevřít, na jaké weby mohou být data ukládána, na jaké e-maily odesílána, na jakých médiích mohou být přenášena apod. Včetně podpory časových oken - omezení jsou aplikována v konfigurovatelných časových intervalech |  |  |
|  | Politiky | Podpora definování aplikačních politik - omezení aplikace na používání konkrétních dat, externích zařízení apod. |  |  |
|  | Režimy ochrany | Ochrany dat musí být možné provozovat v režimech - monitorování (jen záznam), upozornění (uživatel je informován o provedení nedovolené aktivity), omezení (uživateli je nedovolená aktivita odepřena). |  |  |
|  | Ochrana externích zařízení | Podpora omezení lokálních zařízení na rozhraní USB, firewire, LPT, COM, Bluetooth a paměťových karet a CD/DVD. Včetně podrobné specifikace a výběru připojených a omezovaných zařízení. Podpora nastavení režimu jen pro čtení |  |  |
|  | Mobilní zařízení | Podpora mobilních zařízení (chytré telefony, tablety) Android, iOS |  |  |
|  | Ochrana mobilních zařízení | Lokalizace zařízení, vzdálené zamknutí včetně politik pro nastavení a vynucení PIN/hesel, vzdálený kompletní reset zařízení, vzdálené smazání citlivých dat |  |  |
|  | Správa mobilních zařízení | Detailní informace o zařízení a aktuálnosti systému, stavu zabezpečení. Podpora profilů - nastavení wifi, e-mailů, kamery, bezpečnostních pravidel apod. a jejich vzdálené aplikace |  |  |
|  | Kompatibilita | Plná podpora terminálových služeb Microsoft RDS (Remote desktop service) a Citrix XenApp a stolních i mobilních počítačů s OS Windows 7 a vyšší |  |  |
|  | Mobilní počítač | Podpora mobilních počítačů (notebooků) v režimu práce mimo síť organizace - omezení musí zůstat funkční a zařízení se po připojení do sítě organizace automaticky aktualizuje (přenesení auditních dat, změny konfigurací, aktualizace klientské části apod.) |  |  |
|  | Ochrana systému | Sytém musí být chráněně proti obejití či deaktivaci uživatelem i administrátorem (doménovým i lokálním). Ochrana proti zastavení procesu (klienta/agenta) systému. Podpora skrytí procesu a programových složek klienta a to administrátorovi (lokálnímu i doménovému) na koncovém zařízení. |  |  |
|  | Odinstalace | Ochrana odinstalace klientské části explicitní autorizací nebo obdobným systémem |  |  |
|  | Nouzový režim | Zajištění ochrany i při spuštění OS Windows v tzv. nouzovém režimu |  |  |
|  | SIEM | Podpora odesílání záznamů a událostí do systému SIEM (Security Information and Event Management) |  |  |
|  | Historizace | Ukládání sebraných informací pro pozdější využití, integrovaná podpora pro jejich zpracovaní |  |  |
|  | Reporty | Předpřipravené i vlastní reporty s automatickým odesíláním e-mailem. Možnost úprav obsahu, sledovaných informací, příjemců i četnosti zasílání. |  |  |
|  | Upozornění | Automatické upozornění při vzniku incidentu (překročení nastavených omezení) včetně možnosti upozornění nadřízeného. Možnost konfigurace prahu citlivosti upozornění i vlastností incidentu. |  |  |
|  | Licence | pro 300 zařízení |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně nároku na podporu výrobce a aktualizace systému včetně nových hlavních verzí |  |  |

| Komodita K2 - Monitorování privilegovaných účtů a kritických aplikací |
| --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Systém monitorování privilegovaných účtů | Základní popis | Systém pro monitorování a nahrávání činnosti privilegovaných účtů, tzn. uživatelů a administrátorů využívajících účty s vysokou (administrátorskou) úrovní oprávnění |  |  |
|  | Záznam relací | Auditování, monitoring a nahrávání uživatelských relací |  |  |
|  | Podporované systémy | Auditování, monitoring a nahrávání aktivit dostupné pro systémy Windows, Linux, Citrix, Vmware, cloudové aplikace (úložiště, komunikační aplikace apod.) včetně terminálových služeb (Microsoft RDS, Citrix XenApp) a VDI (Virtual Desktop Infrastructure) |  |  |
|  | Záznam | Záznam uživatelských vstupů (key-logging) a výstupů na obrazovku jako součást nahrávky |  |  |
|  | Upozornění | Upozornění uživatelů, že jejich aktivita je nahrávána včetně možnosti úprav upozorňující zprávy |  |  |
|  | Přihlášení | Auditování, monitoring a nahrávání aktivit na serverech musí být funkční při vzdáleném i lokálním přihlášení. |  |  |
|  | Nahrávky | přehrávání nahrávek ve formě videosekvencí |  |  |
|  | Indexování | Indexování nahrávek uživatelských relací pomocí textových metadat (názvy oken, textové řetězce, názvy stisknutých tlačítek, …) pro rychlý a přesný přehled, k jakým aktivitám během relace došlo, bez nutnosti zhlédnutí nahrané videosekvence. |  |  |
|  |  | Pro Linuxové systémy musí metadata nahraných uživatelských relací obsahovat i systémová volání pro dohledání akcí, které neměly výstup na konzoli. |  |  |
|  | Vyhledávání | Fultextové vyhledávání v metadatech |  |  |
|  | Export nahrávek | Export nahrávek relací ve formě jednotlivých snímků (print screenů) včetně metadat |  |  |
|  | Logy | Vytváření textových logů i z aplikací, které nemají interní logování (například otevření textového konfiguračního souboru pomocí notepad, iniciování RDP spojení pomocí mstsc klienta, iniciování SSH spojení pomocí Putty apod). |  |  |
|  | Vazby logů na nahrávky | každá událost v textovém v logu má vazbu (obsahuje kontextový odkaz - např. URL) místo nahrávky/videosekvence, kde k této události došlo |  |  |
|  | Zabezpečení nahrávek | Integrované šifrování nahrávek relací před uložením |  |  |
|  | Zajištění integrity | Integrovaný systém zajištění integrity nahraných uživatelských relací s přehledným označením nahrávek resp. relací, u nichž byla integrita porušena. |  |  |
|  | Kontext nahrávek | Spouštění přehrávání videosekvencí přímo z přehledu aktiviit uživatelů/administrátorů, včetně konkrétní části dle metadat. |  |  |
|  | Vícenásobná autentizace | Podpora sekundární autentizace pro jednoznačnou identifikace uživatele/administrátora při využívání sdílených privilegovaných účtů. |  |  |
|  | Upozornění | Integrovaný systém upozornění generovaných na základě definovatelného nestandardního chování uživatelů - identifikace netypické/nestandardní aktivity uživatele/administratora, například spuštění editoru registrů mimo okno vyhrazené k provádění změn v systémech). |  |  |
|  | Politiky | Konfigurovatelné politiky pro definici uživatelů/administrátorů, aplikací a URL adres, jejichž aktivity budou či nebudou nahrávány. |  |  |
|  | Dočasné nahrávky | Podpora nahrávání relací i v případě nefunkční či odpojené centrální/serverové části systému. Po obnovení funkce centrální části musí automaticky dojít uložení dočasných nahrávek do centrální části. |  |  |
|  | SQL | Podpora Microsoft SQL Management Studio - metadata nahraných uživatelských relací musí obsahovat SQL dotazy generované pomocí tohoto nástroje v textové podobě a musí být možné jejich fulltextové prohledávání. |  |  |
|  | Reporty | Integrovaný reporting, s možností tvorby vlastních reportů o aktivitách uživatelů, vč. exportu do XLS/XML/HTML pro následné analýzy. |  |  |
|  | SIEM | Podpora odesílání záznamů a událostí do systému SIEM (Security Information and Event Management) |  |  |
|  | Bezpečnostní standardy | Podpora zajištění shody se standardy ISO 27001, PCI, HIPAA |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | Podpora nasazení centrální/serverové části v režimu redundance a vysoké dostupnosti - např. cluster |  |  |
|  | Licence | Licence pro monitorování a záznam neomezeného počtu uživatelů a relací: 1x Windows Server + SQL server 1x Windows Server s rolí RDS - pro interní i externí správce 2x publikovaná aplikace XenApp - kritické aplikace úřadu (personální a ekonomický systém) redundantní, vysoce dostupná centrální/serverová část |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně nároku na podporu výrobce a aktualizace systému včetně nových hlavních verzí |  |  |

| Komodita K3 -Bezpečné úložiště |
| --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Bezpečné úložiště | Provedení | do racku, max. 2RU, včetně montážního materiálu |  |  |
|  | Využitelná kapacita | min. 16 TB pro ukládaná data bez započtení vlivu deduplikace a komprese |  |  |
|  | Typ pevných disků | SAS |  |  |
|  | Rozhraní | min. 4x 1GbE + vyhrazený port pro management, rozšiřitelnost min. o 2x 10 GbE |  |  |
|  | LAN | Podpora LACP, VLAN |  |  |
|  | Protokoly | CIFS, NFS, NDMP, SNMP, http/s a ssh(management) |  |  |
|  | Výkon | zápis min. 4 TB / hod včetně deduplikace |  |  |
|  | Ochrana dat | min RAID6 (dvojí parita), automatická relokací vadných datových bloků |  |  |
|  | Retence dat | programově nastavitelné retenční lhůty na archivovaný objekt (např. soubor), po dobu retence nelze objekt modifikovat |  |  |
|  | Efektivita ukládání dat | integrovaná deduplikace a komprese |  |  |
|  | Vzdálený dohled | vzdálený monitoring provozního stavu výrobcem, automatická kontrolou stavu a zasílání varovných upozornění v případě kritických závad nebo statisticky významného počtu výskytu nekritických závad. |  |  |
|  | Redundance | redundantní rotační díly a napájecí zdroje |  |  |
|  | Podpora archivace | režim WORM (Write Once - Read many times Memory) |  |  |
|  | Konzistence dat | integrovaný mechanismus interní kontroly konzistence souborů a korekce chyb na bitové úrovni |  |  |
|  | Audit | Integrovaný logovací systém - systémové událostí, provádění příkazy, přihlášení/odhlášení, datové operace |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců, oprava druhý pracovní den v místě instalace, nárok na podporu výrobce a nové verze firmware |  |  |

### Požadavky na architekturu technického řešení

Architektura komodit musí navržena tak, aby vhodně využívala a doplňovala stávající prostředky TC.

### Požadavky na rozhraní

      - Veškeré nabízené aktivní hardwarové produkty musí disponovat rozhraním SNMP min v2 pro management a vzdálenou správu.

### Požadavky na kompatibilitu s ostatními systémy

      - Veškeré softwarové komponenty nabízeného řešení budou provozovány ve virtuálním prostředí VMware vSphere a musí být pro běh v tomto prostředí výrobcem podporovány.

      - Řešení komodity K1 a K2 bude kompatibilní s řešením SIEM na úrovni zasílání/sběru logů

### Požadavky na typy klientů

      - Webová rozhraní všech komodit budou kompatibilní s prohlížeči Internet Explorer, Firefox a Chrome v aktuálních verzích.

### Požadavky na bezpečnost informací

      - Veškeré nástroje pro správu hardware musí umožňovat správu interních účtů (min. jméno a heslo) a/nebo napojení na Active Directory.

      - Veškeré nástroje pro správu hardware musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění – monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa).

      - Veškeré nástroje pro správu hardware musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní hardware) musí být použita šifrovaná komunikace (např. HTTPS).

## Hodnocené parametry technického řešení

### Požadavky na vlastnosti technického řešení

Zadavatel požaduje kromě splnění minimálních povinných parametrů také další funkční vlastnosti nabízeného řešení. Na rozdíl od povinných parametrů není uchazeč při nesplnění některého z požadovaného hodnoceného parametru vyloučen. Způsob hodnocení je uveden v ZD.

| Hodnocené parametry |
| --- |
| Parametr | Popis | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto hodnoceného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Snížení nároků na správu systému |
| 1 | Systém pro ochranu dat komodity K1 bude využívat pro ukládání dat stávající databázový server MS SQL |  |  |
| 2 | Systém Monitorování privilegovaných účtů a kritických aplikací komodity K2 bude pro ukládání dat využívat stávající databázový server MS SQL |  |  |
| Uživatelská přívětivost a snížení nároků na správu a uživatelskou podporu |
| 3 | Kompletní uživatelské prostředí i prostředí pro běžnou správu a konfiguraci systému pro ochranu dat komodity K1 bude v českém jazyce |  |  |
| Zvýšení výkonu zálohování |
| 4 | Bezpečné úložiště Komodity K3 bude podporovat Integraci se stávajícím zálohovacím řešením Veeam Backup & Recovery a nativní využití integrované deduplikace bezpečného úložiště pro zvýšení výkonu (rychlosti) zálohování |  |  |

## Implementační služby

### Obecné požadavky

Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění.

Zpracování prováděcí dokumentace, která představuje projektovou dokumentaci, podle které se projekt bude realizovat.  Součástí zpracování prováděcí dokumentace je mj. provedení předimplementační analýzy a zpracování finálního návrhu cílového stavu.

Dodávku nabízených zařízení a kompletní implementaci řešení splňující povinné parametry technického řešení,

Provedení školení,

Zajištění zkušebního provozu,

Provedení akceptačních testů,

Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

Předání do ostrého provozu,

Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

Činnost omezující práci uživatelů musí být prováděny mimo běžnou pracovní MMKV, tj. mimo pracovní dny 7 – 17 hod.

### Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace

Uchazeč před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění.

Jako podklad pro zpracování prováděcí dokumentace provede uchazeč předimplementační analýzu, která bude zohledňovat stávající prostředí zadavatele ve vztahu ke konkrétnímu nabízenému plnění uchazeče, zejména pak s ohledem na uchazečem použité technické řešení, minimálně pro následující oblasti:

Stávající stavu, identifikaci slabých míst a bezpečnostních rizik, včetně vazeb na HW a SW systémy TC.

Uživatelského aplikační prostředí ve vztahu k návrhu řešení komodity K1

Provádění vzdálené správy a související nástroje ve vztahu k návrhu řešení komodity K2

Způsob začlenění nabízených komodit do prostředí TC.

Síťová infrastruktura ve vztahu k plánovanému využití.

SAN infrastruktura ve vztahu k plánovanému využití.

Virtualizační infrastruktura (serverová, disková) ve vztahu k plánovanému využití.

Integrace nabízených softwarových systémů.

Rekonfigurace stávajících systémů.

Dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb.

Posouzení dopadů na non-IT technologie (spotřeba energií, tepelný výkon).

Požadované součinnosti zadavatele a jejich rozsah.

Návrh opatření k odstranění neshod zjištěných v průběhu analýzy.

Prováděcí dokumentace musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu dle zadávací dokumentace a konkrétního technického řešení nabízeného uchazečem a musí obsahovat minimálně tyto části:

Detailní popis cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému,

Nutné a doporučené optimalizační a konfigurační změny dodávaných systému i všech navázaných systémů TC ORP (vSphere, LAN, SAN, zálohování, monitorování, aplikační firewall atd.),

Způsob zajištění potřebného HW a SW,

Způsob zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem,

Detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění,

Detailní popis zajištění bezpečnosti informací,

Detailní harmonogram realizace včetně uvedení kritických milníků,

Návrh designu síťového a bezpečnostního řešení a jeho konfigurace,

Návrh designu aplikačních řešení,

Vazby na stávající systémy a jejich konfigurace,

Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů.

Prováděcí dokumentace musí být před zahájením realizace dalších etap plnění výslovně schválena zadavatelem.

Prováděcí dokumentace bude před ukončením zkušebního provozu aktualizována dle skutečného stavu a následně bude součástí provozní dokumentace.

### Harmonogram realizace

Uchazeč zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky osobou odpovědnou za realizaci předmětu plnění, která bude hlavní kontaktní osobou a která bude přítomna při všech jednáních týkajících se projektu.

Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum účinnosti smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Č. | Etapa projektu – činnost | Zahájení etapy | Ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Předimplementační analýza a zhotovení Prováděcí dokumentace | D | D+20 |
| 2 | Předání Prováděcí dokumentace Zadavateli, připomínkové řízení | D+20 | D+30 |
| 3 | Zapracování připomínek a předání finální verze Prováděcí dokumentace – akceptace Zadavatelem | D+30 | D+40 |
| 4 | Dodávky a implementace | D+40 | D+120 |
| 5 | Školení kybernetické bezpečnosti | D+40 | D+150 |
| 6 | Školení administrátorů | D+90 | D+120 |
| 7 | Zkušební provoz | D+90 | D+130 |
| 8 | Akceptační testy | D+100 | D+140 |
| 9 | Zahájení plného provozu | D+150 | - |

Uchazeč může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

Maximální lhůty trvání nesmí uchazeč při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.

Uchazeč uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce a zároveň v návrhu smlouvy o dílo.

Uchazeč uvede potřebnou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.

### Požadavky na školení

Uchazeč zajistí školení pracovníků zadavatele – administrátorů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

Školení zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

Minimální rozsah školení je 16 hodin.

Školení bude probíhat v sídle zadavatele.

Předpokládá se účast max. 4 administrátorů.

Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

### Požadavky na testovací prostředí

Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím.

Vyžaduje-li uchazeč pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost zadavatele.

### Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a přechod do ostrého provozu

Uchazeč navrhne způsob a provedení akceptačních testů.

Součástí akceptačních testů musí být pro každou komoditu minimálně:

Prokázání kompletnosti dodávky a splnění povinných i hodnocených požadavků.

Prokázání vysoké dostupnosti u řešení, která jsou takto koncipována.

Prokázání aktivací software i hardware aktivačními klíči či jinými prostředky, je-li aktivace potřebná.

Pro každou komoditu navrhne uchazeč vhodné doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost a odpovídající výkon a stabilita dodaného řešení.

O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol.

Uchazeč zajistí zkušební provoz v délce minimálně 20 dnů včetně technické podpory minimálně 1 specialisty na dodané řešení s dojezdem maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h.

Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

## Záruky a servisní podmínky

Zadavatel požaduje záruku na veškeré dodané služby v délce trvání minimálně 3 měsíců a zařízení minimálně 24 měsíců (není-li u konkrétní komodity uvedeno jinak) od okamžiku ukončení implementace a předání do produkčního provozu.

Není-li u konkrétní komodity uvedeno jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy do 5-ti pracovních dnů nebo poskytnutí náhradního prvku shodných nebo lepších parametrů po dobu opravy.

Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele. Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.

Součástí technické podpory bude spolupráce s administrátory zadavatele při řešení nekompatibilit aplikací a systémů.

Pro hlášení servisní požadavků zajistí uchazeč Zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.

Uchazeč ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

## Požadavky na zabezpečení provozu

Zadavatel požaduje detailní návrh podmínek podpory zajištění provozu, zajišťující garantovanou úroveň služeb podpory zajištění provozu předmětu plnění od doby předání do plného provozu. Uchazeč podle svého uvážení může provést úpravu parametrů, pokud takové úpravy nepovedou ke zhoršení podmínek zajištění podpory provozu.

### Definice

24x7 – služba nebo zařízení je v provozu/dostupné 24 hodin a 7 dní v týdnu s garancí minimálně 95% dostupnosti

9x5 - služba nebo zařízení je v provozu/dostupné 9 hodin denně v běžnou pracovní dobu po všechny pracovní dni v týdnu s garancí minimálně 95% dostupnosti

BD – Business Day – standartní pracovní den

BE (Best Effort) - uchazeč vyvine maximální možné úsilí na provedení požadavku a zejména na zajištění požadovaných parametrů Prvku IT v nejkratší možné době.

Běžná pracovní doba – čas mezi 8:00 a 17:00 v Pracovní dny.

Člověkohodina - práce Pracovníka uchazeče v rozsahu jedné (1) hodiny v rámci Pracovního dne.

Člověkoden - práce Pracovníka uchazeče v rozsahu jednoho (1) Pracovního dne.

Doba odezvy (Response time – R) – metrika definující čas, který uplyne od nahlášení Požadavku na Servisní službu do začátku provádění Servisní služby. Do Doby odezvy se započítává pouze čas, určený Servisním kalendářem k řešení daného Požadavku. Za odezvu se považuje jakákoliv prokazatelná reakce servisního pracovníka Dodavatele směřující k odstranění incidentu, zodpovězení Dotazu nebo přípravy Nového požadavku.

Dotaz – funkce v systému existuje, Prvek IT pracuje v souladu s Prováděcí dokumentací, ale pověřená osoba zákazníka s ní není dostatečně seznámena a podá Požadavek - Dotaz na Hot-line nebo HelpDesk

HelpDesk – nepřetržitě dostupný automatizovaný systém pro vzdálené zadávání a správu požadavků,

Hot-line –pracoviště uchazeče přijímající Požadavky od zadavatele na definovaných telefonních číslech nebo elektronických komunikačních kanálech.

Incident- událost způsobující odchylku od očekávané funkce Prvku IT, která způsobuje nebo může způsobit přerušení anebo snížení kvality této funkce.

Priorita incidentu - závažnost incidentu dle klasifikace Kontaktní osoby zadavatele.

Koncová zařízení  - počítače uživatelů, jejich programové vybavení a periferní zařízení k počítačům připojená (např. tiskárny, skenery).

Monitorování - sledování prvků IT prostředky Vzdáleného přístupu, zda jsou funkční. Sledování, zda provozní charakteristiky prvků IT nepřesahují stanovené hodnoty, eventuálně neklesají pod stanovené hodnoty. Monitorováním se případně rozumí sledování a archivování jejich provozních charakteristik.

Proaktivní monitorování-monitorování prováděné dle charakteru provozu a činnosti Prvku IT v režimu 24x7 (komunikační infrastruktura) nebo v režimu 9x5 (technologické centrum).

Náhradní zařízení – zařízení podobných vlastností (parametrů).

Požadavek - žádost o provedení Servisní služby na jednom nebo více Prvcích IT.

Požadavek může zahrnovat:

žádost o odstranění závady (nefunkční Prvek IT nebo nesprávná činnost Prvku IT) - incidentu

žádost o poskytnutí konzultace

žádost o provedení Změny

Požadavek může:

být zadán zadavatelem jako jednorázový

být zadán zadavatelem jako opakující se činnost

vzniknout jako výstup Monitorování

vzniknout na základě Správy a údržby Prvku IT

NBD-Next Business Day – následující pracovní den

Neprodleně – bez zbytečného odkladu, s vyvinutím maximálního úsilí na zjednání nápravy nebo zajištění činnosti, nejpozději však následující Pracovní den.

Pracovní dny - všechny dny, kromě sobot a nedělí nebo zákonem stanovených svátků a dnů pracovního klidu, během nichž dohodnuté pracovní činnosti budou prováděny v čase od 8:00 do 17:00 hodin.

Prvek IT - zařízení (Koncové zařízení, server či jiný hardware), program (software) nebo komunikační linka.

Rozsah poskytovaných služeb – specifikace Služby a kvantifikace rozsahu Služby

Řešitel - Pracovník uchazeče, podílející se na řešení Požadavku.

Report – přehledový dokument, ve kterém je popsán průběh realizace Plnění za uplynulé období a hodnoty sledovaných parametrů.

SLA (Service Level Agreement) - definice kvalitativních parametrů/metrik Služby

Správa a údržba -  provádění činností, které jsou nutné ke správné a bezchybné funkci Prvku IT. Zpravidla se jedná o pravidelnou kontrolu stavu prvků IT a provádění takových Změn, které se pravidelně opakují, nebo jsou provedeny na základě kontroly stavu Prvku IT.

Služby – činnosti potřebné pro řádné zabezpečení podpory provozu díla

Úplné odstranění závady - se rozumí dosažení stavu, který byl akceptován v rámci smlouvy o dílo nebo je popsán v Prováděcí dokumentaci popř. v dokumentaci Prvku IT.

Vzdálená správa – provádění činností na Prvcích IT, přičemž činnosti nejsou prováděny v místě provozovny zadavatele, ale prostřednictvím Vzdáleného přístupu z místa provozovny uchazeče.

Vzdálený přístup – připojení z provozovny uchazeče k zařízení zadavatele pomocí komunikační linky, na které je vytvořeno dočasné nebo trvalé spojení.

Zprovoznění náhradním způsobem - se rozumí zajištění základních funkcí systému, tedy dosažení stavu, kdy není vážně omezena funkčnost informačního systému nebo jeho částí.

Změna - změna parametrů Prvku IT nebo instalace, přemístění či odinstalace Prvku IT.

Legislativní servis - legislativním servisem se rozumí úprava stávající funkčnosti stávajícího systému (software), kterou je nutné provést, protože stávající funkcionalita by nutila zákazníka konat v rozporu s novou legislativní úpravou. Legislativní úpravou v žádném případě není doplnění funkcionality (řešené oblasti), kterou stávající systém (software) nepokrýval.

Reklamace - reklamací je požadavek vznesený na přezkoumání a odstranění vlastnosti Prvku IT v čase záruční doby, která je v rozporu:

se standardní funkčností Prvku IT a tento rozpor je vůči uživatelské dokumentaci produktu,

s funkcionalitou definovanou ve smlouvě (jejích přílohách), případně akceptačním protokolu funkcionality Prvku IT,

s platnou legislativou ČR k datu podání požadavku.

Konfigurační management - jde o službu poskytovanou za účelem udržení aktuální technické dokumentace. V případě jakékoliv provedené změny, bude aktualizována provozní dokumentace o konfiguraci systému včetně zaznamenaných změn. Dokumentace je uložena u uchazeče i zadavatele. Poskytuje informace o Prvcích IT a službách včetně informací o aktuálních verzích. Zahrnuje rovněž správu veškeré dokumentace ke všem prvkům infrastruktury a služeb. Obvykle je využíván automatizovaný nástroj pro sběr a aktualizaci většiny údajů v konfigurační databázi.

Patch Management - jedná se o preventivní činnost týkající se především operačních systémů a instalace opravných balíčků, kde hlavním cílem je udržet systém v aktuálním stavu a s nainstalovanými aktuálními softwarovými komponentami.

Hotline podpora - jde o službu zajišťující poradenství po telefonu nebo elektronické komunikaci

Maintenance – jedná se o zajištění nových a opravných verzí software (včetně hlavních verzí), nových verzí firmware, přístupu k technické podpoře výrobce a přístupu k databázi řešených problémů.

Monitorování – jedná se o službu nepřetržitého online monitorování systémů s upozorněním na kritické nebo neobvyklé události, upozornění budou automaticky zasílána oprávněným pracovníkům zadavatele. Součástí služby je vzdálený přístup k aktuálním i historickým údajům o stavu systému. Monitorování je souborem takových opatření, která umožňují v kterémkoli čase znát stav Systému a Systémů třetích stran, minimálně v rozsahu:

monitoring operačních systémů,

monitoring sítě a síťových propojení Systému a Systémů třetích stran,

monitoring databázových systémů,

monitoring diskových úložišť,

monitoring prvků IT třetích stran, které mohou ovlivňovat chod Systému, pokud jsou tyto Prvky IT součástí Dodávky nebo mohou mít na funkci a/nebo dostupnost Prvku IT negativní vliv způsobující incident kategorie A nebo B.

Profylaxe - profylaxe zahrnuje aktualizace firmware zařízení, aktualizace administrátorských nástrojů, kontrolu logů, kontrolu vytížení a využití, kontrolu kapacit.

### Specifikace rozsahu požadované podpory provozu

Zajištění tj. instalaci a zprovoznění maintenance (nových verzí firmware a obslužného software a přístupu k technické podpoře výrobce) pro veškerý dodaný hardware – min. 1x ročně. Cenu maintenence a oprav zahrne Uchazeč do nabídkové ceny do položky Rozšířená záruka HW pro roky, kterých se rozšíření týká a v nichž má být cena rozšíření uhrazena.

Uchazeč v rámci zabezpečení provozu zajistí dodávku, instalaci a zprovoznění maintenance (nových verzí software včetně bezpečnostních signatur apod.) pro veškerý dodaný software, min. 1x ročně a v případech vynucených změnou legislativy či změnou navázaného systému. Kalkulaci za tyto služby uchazeč zahrne do nabídkové ceny do položky „Maintenance SW“ v letech, v nichž má být cena uhrazena.

Uchazeč v rámci zabezpečení provozu poskytne alespoň následující služby (kalkulaci za tyto služby zahrne do nabídkové ceny do položky „Zabezpečení podpory provozu“:

Pravidelné servisní prohlídky a revize předepsané výrobci.

Průběžné monitorování prvků IT pokrývaných touto smlouvou dalších popř. prvků IT, které mohou ovlivnit jejich chod. Počet sledovaných parametrů nesmí být prakticky omezen (min. stovky), administrátoři MMKV musí mít přístup ke sledovaným parametrům alespoň v režimu čtení.

Řešení Požadavků a incidentů – dle podmínek SLA.

Profylaxe - minimálně každých 6 měsíců.

Patch management.

Helpdeskový systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení.

Hotline podpora a Odborná podpora – vzdálené konzultace pro podporované služby/produkty. Celkový rozsah služeb Hotline a Odborné podpory v rámci měsíčního paušálu je min. 4 hodiny. Minimální dostupnost Hotline a Odborné podpory v režimu 9x5.

Pro případ, že bude zadavatel požadovat služby Hotline nebo Odborné podpory podle odst. (3) písm. (g) (např. konzultace, servisní zásahy, instalace, konfigurace, řešení problémů atp.) nad rámec uvedeného rozsahu služeb zahrnutých v měsíčním paušálu (tj. nad rámec 4 hodin), uchazeč tyto služby nacení v kalkulaci nabídkové ceny též jako hodinovou sazbu za službu (označení služby „EXP-WRK“). Tato hodinová sazba musí být shodná s hodinovou sazbou použitou pro kalkulaci ceny podle odst. (3) písm. (g).

Seznam prvků pokrývaných službou zabezpečení provozu je uveden v 7.5.

### Předávání informací o poskytované službě (reporting)

Uchazeč zpracuje a poskytne zadavateli každý měsíc souhrn informací o poskytovaných službách (report), ve kterém je popsán průběh realizace plnění za uplynulé období, provedené služby a návrh doporučených opatření pro další období pro zvýšení bezpečnosti a dostupnosti TCORP a prevenci incidentů.

Souhrn informací o poskytovaných službách (report) bude obsahovat informace o jednotlivých službách a jejich provádění (dle povahy jednotlivých služeb a definice dle katalogových listů služeb).

Měsíční report bude vyhotovován výhradně v elektronické formě a bude obsahovat souhrn činností provedených za vykazované období.

Report bude za příslušné období vždy obsahovat minimálně:

  - Informace o provedených změnách v TCORP spojených s poskytováním služby.

  - Požadavek na součinnosti zadavatele, požadované uchazečem, k tomu, aby mohl dostát svým závazkům v poskytování předmětné služby.

### Způsob poskytování plnění

Plnění je poskytováno zejména následujícím způsobem:

Prostřednictvím pracovníka uchazeče přímo na pracovišti zadavatele,

Prostřednictvím pracovníka uchazeče Vzdálenou správou,

Prostřednictvím pracovníka uchazeče formou vzdálené konzultace,

Po dohodě smluvních stran automatizovanými nástroji při Monitorování, umožňují-li to technické prostředky na straně zadavatele.

Uchazeč provede písemný záznam o provedení Služby na pracovišti zadavatele, který předá zadavateli a nechá si ho od něj potvrdit. Servisní služby, které jsou poskytovány vzdálenou formou, mohou být evidovány v elektronickém seznamu provedených úkonů.

Zadavatel je povinen zabezpečit uchazeči podmínky pro řádné plnění, zejména

v případě Monitorování a Vzdálené správy zajistit a udržovat podmínky pro Vzdálený přístup uchazeče k prvkům IT,

zajistit dostupnost nebo odpovídající zástup Odpovědné osoby zadavatele, vyhrazení odpovídajících časových kapacit Odpovědné osoby zadavatele a zajištění efektivní součinnosti odborných pracovníků zadavatele,

zajistit přístup k Provoznímu prostředí, který je nezbytný pro poskytování Služeb, včetně přístupu do prostor v objektu, kde je předmětný Prvek IT umístěn, případně přístup do prostor, v nichž jsou umístěna zařízení související s podporovaným systémem,

zabezpečit přítomnost kvalifikované osoby, která poskytne pracovníku uchazeče veškeré informace či přístupy potřebné k podpoře předmětného systému, resp. informace o zařízeních a programovém vybavení souvisejícím s předmětným systémem,

umožnit uchazeči v případě nutnosti a po předchozím oznámení odstavení technických prostředků z běžného provozu,

zajistit součinnost třetí strany, jestliže je to pro provedení služby potřebné.

V případě, že nebudou uvedené podmínky zadavatelem prokazatelně zabezpečeny, lhůta pro vyřešení případného incidentu se zastaví a počítat se bude až po obnovení zabezpečení uvedených podmínek.

Uchazeč je v případě potřeby též z vlastní iniciativy oprávněn požádat zadavatele o dodatečné údaje o incidentu a o nezbytnou součinnost zadavatele na řešení incidentu, bez které nelze zahájit či pokračovat v řešení incidentu. Tím se zastavuje započítávání času, což je rozhodující pro určení čistého času řešení incidentu při hodnocení úrovně poskytovaných služeb (SLA).

Zadavatel je povinen

písemně či elektronicky potvrdit uchazeči provedení služby,

zajistit zálohování dat i programů a výměnu zálohovacích médií dle zálohovacího plánu, jejich dostupnost v případě potřeba a jejich uložení na bezpečných místech tak, aby bylo nešlo k jejich ztrátě nebo poškození,

poskytovat potřebné nebo vyžádané informace a podklady včetně dokumentace k předmětnému systému nebo zařízení a programovému vybavení, které s ním souvisí, nejpozději do tří (3) Pracovních dnů po jejich písemném či ústním vyžádání, pokud se o obě strany nedohodnou jinak.

### Seznam prvků IT

Následující tabulka obsahuje seznam prvků IT, u niž je požadováno Zabezpečení provozu

| Prvky IT |
| --- |
| Prvek | Popis | Počet |
| Hardware |
| 1 | Bezpečné úložiště | 1 |
| Software |
| 2 | Systém ochrany proti ztrátě dat | 1 |
| 3 | Systém monitorování privilegovaných účtů a aplikací | 1 |

### Postup při řešení požadavků

Zadavatel bude požadavek oznamovat uchazeči bez zbytečného odkladu jedním ze způsobů a na kontaktních místech uvedených ve Smlouvě o zabezpečení provozu, kam budou mít zajištěny přístup pověřené osoby zadavatele. Momentem nahlášení požadavku zadavatelem na hot-line nebo zadáním požadavku do HelpDesk začíná běžet lhůta pro Dobu odezvy.

Součástí nahlášení požadavku zadavatelem musí být:

navrhovaná kategorizace a závažnost,

popis incidentu nebo Požadavku,

jiné relevantní upřesňující informace, včetně případných textových či obrazových příloh,

kontaktní osoba.

Uchazečem používaný systém pro HelpDesk musí pokrýt uvedené informace pro nahlášení požadavku.

Incidenty musí být před jejich nahlášením začleněny do skupin, viz dále a dle těchto skupin bude Uchazeč přistupovat k jejich řešení:

Incident/vada kategorie A

Prvek IT/služba není použitelná ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující používání služby. Tento stav může ohrozit běžný provoz, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody.

Incident/vada kategorie B

Prvek IT/služba je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz.

Incident/vada kategorie C

Ostatní - drobné incidenty/vady, které nespadají do kategorií A a/nebo B a které nejsou způsobeny software třetích stran.

Incident/vada kategorie D

Incidenty/vady, které jsou způsobeny software třetích stran.

Uchazeč potvrdí obdržení požadavku dle podmínek SLA a bez ohledu na způsob nahlášení provede evidenci Požadavku v systému HelpDesk a poskytne zadavateli informace o předpokládaném způsobu řešení požadavku, požadavcích na součinnost zadavatele a předpokládaný termín vyřešení požadavku.

Uchazeč v průběhu řešení požadavku, pokud mu to charakter požadavku a způsob řešení umožňuje, průběžně informuje zadavatele o aktuálním stavu a případných změnách v předpokládaném způsobu, požadované součinnosti a termínů vyřešení. V případě že uchazeč v průběhu řešení požadavku zjistí, že se jedná o incident, jehož zdroj je prvek třetích stran, informuje zadavatele o této skutečnosti, předpokládaném způsobu, požadované součinnosti a termínů vyřešení – zároveň přeřadí incident do kategorie D a pokračuje v řešení v režimu BE (Best Effort).

Zjistí-li uchazeč v průběhu řešení incidentu, že incident je neodstranitelný, je v rámci Běžné pracovní doby povinen nepřetržitě pracovat na náhradním řešení a informovat o tomto stavu zadavatele. Výskyt neodstranitelného incidentu může být ze strany zadavatele považován za podstatné porušení této smlouvy v případech, že incident byl způsoben předchozím přímým jednáním uchazeče, pokud o nich mohl mít s vynaložením veškeré odborné péče povědomost.

Zjistí–li uchazeč v průběhu řešení incidentu, že incident má přímou souvislost s neodborným či neoprávněným jednáním osob zadavatele případně byl incident vyvolán produkty či službami třetí osoby, je uchazeč povinen bezodkladně informovat o tomto stavu zadavatele. zadavatel se zavazuje bezodkladně uhradit v plné výši náklady nad rámec této smlouvy uchazečem prokazatelně vynaložené k řešení incidentu, přičemž samotná identifikace incidentu je součástí plnění této smlouvy.

Zadavatel je oprávněn dořešení incidentu kdykoliv zastavit či pozastavit, přičemž nárok uchazeče na úhradu již vynaložených prostředků zůstává nedotčen. Incident je v tomto případě považován za vyřešený.

V případě úspěšného vyřešení požadavku, je řešitel před ukončením požadavku povinen provést ověření funkčnosti služby (pokud je to možné). Iniciátora incidentu informuje o:

čase vyřešení požadavku,

v případě incidentu specifikuje příčinu (pokud je známa),

vyzve iniciátora k ověření funkčnosti služby.

Po ověření funkčnosti ze strany zadavatele se Požadavek považuje za vyřešený.

Po vyřešení požadavku uchazeč požadavek uzavře v systému HelpDesk a informuje zadavatele. V případě incidentu kategorie A zasílá návrh opatření pro snížení nebo eliminaci možnosti opakování stejného incidentu.

Zadavatel má právo ve lhůtě 10 dnů od uzavření požadavku vznést výhrady nebo připomínky ke způsobu řešení nebo k výslednému stavu Prvku IT; v takovém případě se požadavek nepovažuje za uzavřený a Strany se zavazují zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a nalezení shody nad ke způsobem řešení nebo výsledném stavu Prvku IT, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od výzvy kterékoliv Strany.

### Podmínky SLA

Uchazeč se zavazuje dodržovat při řešení požadavků následující parametry (SLA).

| Kategorie incidentu | Garantovaná doba přijetí a akceptace hlášeného incidentu | Garantovaná doba zahájení prací na řešení incidentu po řádném nahlášení | Garantovaná doba ukončení incidentu po řádném nahlášení |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 15 min | 1 hod | Nejpozději do 24 hod |
| B | 15 min | 4 hod | NBD |
| C | 15 min | NBD | 5BD |
| D | 15 min | NBD | BE |

Pro předání požadavků na plnění závazků vyplývajících z SLA, je požadováno použití technologie umožňující nepřetržitý dálkový přístup v českém jazyce.

V rámci vymezení předmětu SLA uchazeč nejlépe v technické příloze dostatečně přesně popíše, jaké služby a činnosti zadavatele jsou pro plnění SLA zcela zásadní a kritické, respektive na jakých aplikacích a službách je provoz systémů závislý. Dále uchazeč popíše, jakým způsobem zajistí dosažení podmínek SLA, možnosti měření SLA a možnosti ověření dosahování SLA, které bude mít zadavatel k dispozici.