**Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary**

**Sídlo:** Magistrát města Karlovy Vary

 Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

**IČ:** 00254657

**DIČ:** CZ00254657

**Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Plynárenská (Tuhnická) lávka“**

V Praze dne 27. 5. 2019

**Vysvětlení / změna zadávací dokumentace**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz:**

V soupisu prací jsou objekty:

SO 420: Výšková přeložka vedení ČEZ ICT

SO 810: Kácení

K těmto SO chybí v zadání dokumentace a zároveň je v ZOV uvedeno:

Kácení bude provedeno v předstihu a není součástí tohoto projektu.

Největší přeložkou je sdělovací kabel – SO 430.

Na počátku úpravy je třeba snížit vedení ČEZ ICT (SO 420)

Chápeme správně, že

SO 810 zůstane v soupisu prací neoceněný, resp. bude mít nulovou cenu

SO 420 zůstane v soupise prací neoceněný, neboť si ho zadavatel bude zajišťovat přímo u dodavatele ČEZ

SO 430 není ani součástí soupisu, neboť si ho zadavatel bude zajišťovat přímo u dodavatele ČEZ

**Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel sděluje následující:

* na výškovou úpravu kabelu již bylo odpovídáno v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace. 1
* kácení je zadavatelem objednáváno samostatně
* objekt „přeložka sdělovacího kabelu – SO 430“ je řešen samostatně smlouvou s ČEZ.

**Dotaz:**

Nebude chybou rozpočtu pokud uchazeč nevyplní list soupisu prací s názvem SO 410 VO -rekapitulace?

Není propojení mezi listem SO 410 VO - položky a proto se domníváme, že je tento list v souboru soupisu prací nadbytečný

**Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 3**

Zadavatel sděluje, že v listu soupis prací s názvem „SO 410 VO - rekapitulace VO“ se jen převádějí čísla z podrobného rozpočtu VO. Zadavatel nepovažuje tento soupis za nadbytečný a současně se nedomnívá, že by jeho vyplnění jakýmkoliv způsobem nadměrně zatěžovalo dodavatele. Zadavatel proto trvá na jeho vyplnění.

S pozdravem

**Ing. Martina Chalasová**

Manažerka veřejných zakázek