SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky

Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary

v období 11/2019–10/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)

č. objednatele

č. zhotovitele

# Smluvní strany

## Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20

zastoupeno: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka

IČO: 002 54 657

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

č. účtu: ……………….

(dále jen „objednatel“)

## Zhotovitel:

sídlo:

jednající:

IČO:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ……., oddíl …, vložka …..

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

# ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCŮ SMLUVNÍCH STRAN

## Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

### za objednatele: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru,

### Svatava Kopecká, technický pracovník

### za zhotovitele: …………………………………………. doplní zhotovitel

## Ve věcech provozních jsou oprávněni jednat zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v Příloze č. 9 této smlouvy.

## Výše uvedená zmocnění trvají až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, ale účinnosti nabývají již od okamžiku, kdy byl druhé straně doručen písemný doklad o provedení změny.

# PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

## Podklady k provedení díla dle této smlouvy jsou (dále jen podklady k provedení díla):

### Nabídka zhotovitele ze dne …………., která byla projednána Radou Statutárního města Karlovy Vary a odsouhlasena usnesením č. RK ……. ze dne …………… (dále jen „nabídka“)

### Seznam místních komunikací, příloha č. 1

### Seznam úseků místních komunikací, dle pořadí důležitosti a technologie zimní údržba, příloha č. 2

### Seznam místních komunikací, s uvedením četnosti a technologie letního čištění, příloha č. 3

### Oceněný Seznam položek údržbových a jiných činností letní údržby a čištění, příloha č. 4

### Seznam položek pro zimní údržbu, příloha č. 5

### Podklady pro zpracování PZÚ, příloha č. 6

### Technologické postupy při letní údržbě místních komunikací, příloha č. 7

# PŘEDMĚT SMLOUVY a rozsah DÍLA

## Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou.

## Předmětem díla je:

### letní údržba místních komunikací,

### zimní údržba místních komunikací,

### zpracování dokumentu „Plán zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Karlovy Vary“ pro zimní období 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024,

### provádění dalších činností uvedených v této smlouvě,

### součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

## Předmět díla bude prováděn v souladu s ustanovením zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dle plánu letní i zimní údržby schváleného Radou Statutárního města Karlovy Vary.

## Letní údržba místních komunikací a její rozsah

## 4.1 Letní údržba místních komunikací souvisí se zajišťováním plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a se zajišťováním sjízdnosti a čistoty místních komunikací, a představuje zejména:

- blokové čištění komunikací, chodníků, parkovišť,

- úklid parkovacích ploch,

- úklid pěších zón a veřejných prostranství,

- noční mytí a splachování komunikací a chodníků,

- strojní metení komunikací,

- ruční úklid, čištění chodníků, schodišť v jednotlivých lokalitách města,

- čištění dešťových vpustí,

- sběr listí z komunikací, chodníků, s časovým přesahem do zimního období.

4.2 Bližší podmínky pro provádění letní údržby, tj. soupis položek údržbových činností a jejich popis jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy (Seznam místních komunikací, s uvedením četnosti a technologie letního čištění) a v Příloze č. 7 této smlouvy (Technologické postupy při letní údržbě místních komunikací).

4.3 	Letní údržba bude prováděna na základě zpracovaného harmonogramu letního čištění a údržby objednatelem. Objednatel má právo upravovat počet měrných jednotek u jednotlivých položek v příslušném měsíci a místo jejich provedení. Harmonogram je stanoven v Příloze č. 3 této smlouvy (Seznam místních komunikací, s uvedením četnosti a technologie letního čištění).

## Zimní údržba místních komunikací a její rozsah

- Zimní údržbou se rozumí zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, chodníků, autobusových zastávek, přechodů pro chodce, schodišť, pěších zón, veřejných prostranství dle schváleného plánu zimní údržby.

- Pro účely této smlouvy se období od 1. 11. do 31. 3. považuje za zimní období, ve kterém se 	provádí zimní údržba. Zimní údržbu zahajuje a ukončuje objednatel na návrh zhotovitele. 	Vyžadují-li to povětrnostní podmínky, je zhotovitel povinen provádět zimní údržbu i mimo 	toto období.

- Bližší podmínky pro provádění zimní údržby, tj. soupis položek údržbových činností a jejich 	popis jsou stanoveny v Příloze č. 2 této smlouvy (Seznam úseků místních komunikací, dle 	pořadí důležitosti, na 	kterých je zajišťována zimní údržba) a v Příloze č. 5 této smlouvy 	(Seznam položek pro zimní údržbu).

- Rozsah zimní údržby bude každoročně upřesňován v „Plánu zimní údržby místních 	komunikací na území Statutárního města Karlovy Vary“ (dále také „PZÚ“).

- V PZÚ bude stanoven postup a technologie prací, zhotovitel se zavazuje provádět i činnosti při mimořádných událostech a krizových situacích na základě výzvy objednatele a dle jeho pokynů.

- Zhotovitel je povinen vést v elektronické podobě denní záznamy o zimní údržbě a každý den předávat objednateli zprávu o hlášení stavu sjízdnosti místních komunikací. Protokol bude součástí PZÚ, který bude též odsouhlasen radou města.

- V rámci zimní údržby je zhotovitel povinen zajistit nepřetržitou 24 – hodinovou pohotovostní službu, včetně zajištění dispečinku zimní služby a kontroly sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli vždy do 20. 4. každého roku vyhodnocení zimní 	údržby.

- Zhotovitel se zavazuje provádět i jiné činnosti související se zimní údržbou, které nelze chápat jako běžnou zimní údržbu, jako např. odvozy sněhu z pěších úseků místních komunikací, odstranění zmrazků či uježděných vrstev sněhu na místních komunikacích, které se v zimním období neudržují. Tyto činnosti bude provádět pouze se souhlasem objednatele nebo na jeho výzvu a dle jeho pokynů.

## Plán zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Karlovy Vary

- Zhotovitel je povinen pro jednotlivá zimní období – 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 zpracovat „Plán zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Karlovy Vary“.

- PZÚ musí respektovat veškerá platná zákonná ustanovení, vyhlášky, normy, obecně závazné vyhlášky a nařízení Statutárního města Karlovy Vary.

- PZÚ na následující období musí být předložen vždy nejpozději do 30. 9. každého roku k projednání v Radě Statutárního města Karlovy Vary.

- V PZÚ musí být stanoven i způsob získávání meteorologických zpráv a předpovědí.

- Bližší požadavky na zpracování PZÚ jsou stanoveny v Příloze č. 6 této smlouvy (Podklady pro zpracování plánu zimní údržby).

## Požadavky na vybavení určené k realizaci díla

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla mít k dispozici zařízení pro letní a zimní údržbu, a to alespoň v rozsahu v jakém prokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 79 odst. 2 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“) ve své nabídce dle čl. III, bod 1, písm. a) této smlouvy.

- Osoby, vykonávající ruční (zimní i letní) údržbu budou vybaveny přenosným zařízením             (systémem GPS) pro sledování polohy.

Přenosná jednotka musí:

- zahrnovat GPS modul a GSM komunikátor s podporou GPRS a

- umožňovat ukládání dat do vnitřní paměti a do databáze zhotovitele.

- Veškerá vozidla určená pro realizaci díla dle této smlouvy musí být vybavena technickým zařízením pro sledování polohy (systém GPS) a vozidla pro zimní údržbu pak technickým zařízením pro výkon zimní údržby (sypací nástavba, radlice).

- V případě vzniku poruchy na kterémkoliv zařízení je zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení nahradit vozidlo s poruchou plně funkčním vozidlem, resp. zajistit bezprostřední opravu porouchaného zařízení.

- Shoda dávkování sypače (sypačové nástavby) s údaji na ovládacím panelu musí být doložena platným „protokolem o shodě dávkování při pracovní a simulované rychlosti“.

- Vozidlová jednotka musí:

- zahrnovat GPS modul a GSM komunikátor s podporou GPRS a

- umožňovat ukládání dat do vnitřní paměti a do databáze zhotovitele a

- umožňovat připojení na řídící elektroniku sypače a připojení dalších periférii a

  - poskytovat požadované informace a

- zaznamenávat zásah řidiče do dávkování.

- Řídicí systém musí disponovat kapacitou pro uložení min. 1 měsíce dat a musí umožňovat následné odeslání do databáze zhotovitele.

- Kompletní záznamy z vozidla musí být přeneseny do databáze zhotovitele v průběhu nebo   neprodleně po ukončení dílčího zásahu.

- Požadavky na GPS systém: Sledování polohy – v reálném čase, a to

- dle času,

- dle ujeté vzdálenosti,

- dle změny směru jízdy.

Ze získaných záznamů o poloze musí být dodatečně možné rekonstruovat trasu vozidla, případně i osoby, získat ujetou vzdálenost, či ušlou vzdálenost.

- Výstupy z GPS jednotky: V každém polohovém záznamu vozidla musí být níže uvedené informace:

- Sypač

- časové určení záznamu

- rychlost vozidla v okamžiku snímání polohy

- příznak provádění posypu

- příznak provádění pluhování

- režim posypu

chemický posyp

chemický posyp se zkrápěním

inertní posyp

inertní posyp se zkrápěním

zkrápění

- aktuální dávka posypu (g/m2)

- aktuální poměr suchého materiálu a solanky

- Další sledované parametry identifikace vozidla

-     RZ – registrační značka

-     typ vozidla

-     aktuální stav tachometru s údajem o čase pořízení, minimálně na konci zásahu

- Zhotovitel je povinen objednateli poskytovat data z vozidlových jednotek u všech vozidel provádějících údržbu v reálném čase.

- Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup do GPS systému, a to se zaškolením odpovědných pracovníků objednatele.

- Na žádost objednatele je zhotovitel povinen poskytovat primární data v plném rozlišení na server určený objednatelem a v jim určeném formátu, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy.

## Dispečerské pracoviště

## Zhotovitel je povinen zřídit dispečerské pracoviště a zajistit jeho nepřetržitý provoz vždy po dobu zimního období – od 1.11. do 31.3. Dle předpovědi špatných klimatických podmínek až do odvolání objednatelem.

- Dispečerské pracoviště musí být vybaveno telefonním přístrojem, vyhrazeným pro potřeby   dispečera zimní údržby a musí být dostupné 24 hodin denně.

- Každý sloužící dispečer musí mít k dispozici vlastní počítač s minimálně následujícími   parametry:

- operační paměť 4 GB RAM,

- CPU 2,1 GHz,

- dva monitory s rozlišením každého z monitorů minimálně 1920x1200,

- internetový prohlížeč,

- stálé připojení k internetu s rychlostí min 4 MB/s odesílání a 4 MB/s stahování.

- V PZÚ musí být uvedena zodpovědná osoba za IT technologie, která bude vytvářet technickou podporu dispečerského pracoviště po softwarové a hardwarové stránce.

## Skladové prostory pro posypové materiály

- Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajišťovat a hradit nákup chemických a inertních posypových materiálů pro pokrytí materiálních potřeb objednatele, a to v následujícím minimálním množství:

Minimální množství chemického posypového materiálu…………...800 t

Minimální množství inertního posypového materiálu………………600 t

Minimální kapacita solankového hospodářství………………….10.000 l

- Chemický posypový materiál bude muset být uložen pouze ve skladech, které k tomu účelu   byly postaveny a zkolaudovány. Kapacita skladu pro chemický posypový materiál musí být minimálně 1,3 x násobku požadované minimální kapacity.

- Před každým zahájením zimní sezóny musí být proveden závoz soli – jde o tzv. předzásobení solí (za tzv. letní ceny).

- Zhotovitel povede řádnou skladovou evidenci veškerého posypového materiálu.

- Zhotovitel bude objednateli měsíčně zasílat informaci o spotřebě posypových materiálů.

- Zůstatek posypových materiálů po ukončení zimní sezóny zůstává uložen ve skladu a o toto množství bude provedeno menší předzásobení před další zimní sezónou.

## V případě, že z popisu jednotlivých položek letní a zimní údržby není zřejmé, jaké nutné činnosti jsou v nich zahrnuty k provedení díla, platí, že v položkách jsou zahrnuty veškeré činnosti, práce a dodávky, které jsou k řádnému provedení díla potřeba.

# doba A MÍSTO PLNĚNÍ

## Tato smlouva se sjednává na dobu určitou od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024.

## Tuto smlouvu jsou oprávněny obě smluvní strany v souladu s § 1998 o. z. jednostranně vypovědět bez udání důvodu. V případě výpovědi dané ze strany objednatele je výpovědní doba 3 měsíce, v případě výpovědní lhůty dané ze strany zhotovitele je výpovědní doba 12 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

## Zhotovitel je povinen při provádění předmětu plnění dodržet všechny termíny stanovené v plánu zimní i letní údržby, odsouhlaseném Radou Statutárního města Karlovy Vary.

## Místem provádění díla jsou místní komunikace na území Statutárního města Karlovy Vary.

## Seznam místních komunikací, na kterých bude prováděna realizace díla, je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel je oprávněn seznam místních komunikací měnit, a to zejména v souvislosti se zařazováním nově vybudovaných místních komunikací do majetku města. Změny v seznamu místních komunikací nabývají účinnosti od okamžiku, kdy byl zhotoviteli doručen písemný doklad o provedení změny.

# CENA DÍLA

## Cena předmětu plnění je tvořena souhrnem všech oceněných výkonů za zimní a letní údržbu za dobu realizace díla.

|  | Celková cena za 1 rok bez DPH | Celková cena za celou dobu realizace díla (tj. za 5 let) bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Letní údržba |  |  |
| Zimní údržba |  |  |
| Cena celkem za letní a zimní údržbu |  |  |

## Cena za letní údržbu

2.1 Cena za provádění letní údržby je stanovena na základě ocenění Seznamu položek údržbových a 	jiných činností, který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy (Oceněný Seznam položek údržbových a 	jiných činností pro ocenění pro letní údržbu a čištění).

## Cena za zimní údržbu

## 3.1	Cena za provádění zimní údržby je stanovena jako paušální částka za jedno zimní období a zahrnuje provedení veškerých činností zimní údržby stanovených v Příloze č. 2 (Seznam místních komunikací, dle pořadí důležitosti a technologie zimní údržby) a příloze č. 5 (Seznam položek pro zimní údržbu) této smlouvy o dílo a dále vypracování PZÚ dle přílohy č. 6 (Podklady pro zpracování PZÚ) této smlouvy o dílo.

## 3.2	Paušální cena za provádění zimní údržby v jednom zimním období (tj. od 1. 11. do 31. 3 konkrétního zimního období v každém roce) je stanovena za normální průběh zimy. Za normální průběh zimy ten je ve smyslu této smlouvy považován takový stav, kdy součet dnů, během kterých sněží déle než 6 hodin, dosáhne max. 30 dnů a součet dnů, kdy nesněží, dosáhne max. 30 dnů, a to v období od 1. 11. do 31. 3. konkrétního zimního období.

## 3.3	Cena za provádění zimní údržby v konkrétním zimním období bude složena z pevné a pohyblivé části. Pevná část bude tvořit 50 % z paušální ceny za normální průběh zimy a pohyblivá bude vypočtena dle počtu dnů, kdy bude sněžit více jak 6 hodin denně více jak 30 dní a dle počtu dnů, kdy nebude sněžit více jak 30 dní, v konkrétním zimním období.

## 3.4 Vzorec pro výpočet pohyblivé části ceny zimní údržby: Cpoh.=C1+C2, kde C1 a C2 jsou dílčí ceny vypočtené pro oblasti dle jednotlivých meteorologických stanic, Karlovy Vary – letiště (10% plochy místních komunikací) a Karlovy Vary – Dvořákovy sady  (90 % plochy místních komunikací).

## 3.5 Vzorec pro výpočet pohyblivé části ceny zimní údržby pro jednotlivé oblasti:	
Ci=ki*0,5*Cnab. *{[151+(Vi-30)-(Mi-30)]:151}, kde	
151 - je počet dní zimního období (v přestupný rok jsou to 152 dny)	
 ki - je koeficient vyjadřující počet km udržovaných úseků místních komunikací příslušný ke konkrétní meteorologické stanici k celkovému počtu km udržovaných místních komunikací,
Cnab. - je nabídková cena zimní údržby pro konkrétní zimní období,	
Vi – je počet dnů indikovaných na konkrétní meteorologické stanici, kdy sněží více jak 6 hodin,
Mi – je počet dnů indikovaných na konkrétní meteorologické stanici, kdy nesněží.	
Poznámka: Bude-li po dosazení hodnota (Vi-30) nebo (Mi-30) záporná, dosadí se do vzorce „0“.

Dny, kdy nesněží, jsou definovány jako dny, kdy je srážkový úhrn za 24 hodin menší než 0,1mm.

## 3.6 Výpočet pohyblivé ceny zimní údržby je prováděn dle vzorce až po ukončení zimní údržby 	příslušného zimního období.

## Jednotkové ceny za provádění činností letní údržby stanovené v Příloze č. 4 této smlouvy (Oceněný Seznam položek údržbových a jiných činností pro ocenění pro letní údržbu a čištění) a paušální cena za provádění zimní údržby jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace díla.

## K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů v době fakturace.

## Cena za činnosti nad rámec běžné zimní údržby je uvedena v Příloze č. 4 této smlouvy. Nebude-li možno k určení ceny provedených prací využít cen položek z Přílohy č. 4 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn použít pro účtování těchto prací ceny v čase a místě obvyklé.

## Cena za činnosti při mimořádných událostech a krizových situacích bude stanovena na základě kalkulace a nebude zahrnuta do celkové ceny díla. Nebude-li možno k určení ceny provedených prací využít dohodnutých cen z Přílohy č. 4 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn použít pro účtování těchto prací ceny v čase a místě obvyklé.

# ZMĚNA CENY DÍLA

## Cenu díla je možné měnit pouze z důvodu inflace či deflace a z důvodu změny sazby DPH.

## Po uplynutí 12 měsíců od účinnosti této smlouvy, dohodly se smluvní strany na tom, že cena díla může být jednou ročně zvýšena o míru inflace odpovídající kladnému procentu meziroční inflace, Míra inflace je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských, kterou vyhlašuje Český statistický úřad.

## O ceny díla o míru inflace může zhotovitel požádat nejpozději do 15. 4. v roce 2021, 2022 a 2023.  O změně ceny díla musí být vyhotoven dodatek k této smlouvě. Zhotovitel v žádosti vždy uvede odkaz na míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nově stanovená cena díla, navýšená o míru inflace bude platná a účinná od 1. 5. příslušného roku (2021, 2022, 2023). Nepožádá-li zhotovitel o toto navýšení do uvedeného termínu, má se za to, že zvýšení ceny díla o míru inflace nepožaduje.

## Pokud dojde Českým statistickým úřadem k vyhlášení deflace (záporná inflace), je objednatel oprávněn požadovat snížení ceny díla o míru vyhlášení deflace. Postup ke změně ceny díla bude obdobný, jak uveden v odst. 2 tohoto článku smlouvy

## Dojde-li v době plnění smlouvy ke zmenšení rozsahu udržovaných místních komunikací, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě řešící snížení ceny díla. Dojde-li k navýšení rozsahu udržovaných místních komunikací, bude uzavřen dodatek k této smlouvě řešící úpravu ceny díla. Snížení i zvýšení ceny díla musí odpovídat podmínkám uvedeným v ustanovení § 222 ZZVZ.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem za 1 kalendářní měsíc, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

## Přílohou faktury za provádění letní údržby musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací včetně oceněného výkazu výměr. Bez těchto příloh je faktura neúplná.

## Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit i další doklady, související s fakturováním prováděných činností, např. soupisy jízd, kopie záznamů o provozu vozidel, tištěné výstupy ze systému GPS, záznamy o počtu ujetých kilometrů při posypu a pluhování, záznamy o spotřebě posypových materiálů, vážní lístky atd.

## Za provádění zimní údržby v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen bude zhotoviteli měsíčně hrazena částka ve výši 18 % z paušální ceny za provádění zimní údržby v jednom zimním období. Po ukončení zimní údržby bude cena za provádění zimní údržby upravena pomocí vzorce stanoveného v čl. VI, bod 3. této smlouvy. Rozdíl mezi zaplacenou cenou na základě paušálních plateb a vypočítanou cenou pomocí vzorce bude zúčtován v následující měsíční fakturaci.

## Cena za činnosti při mimořádných událostech a krizových situacích bude hrazena na základě samostatných faktur. Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě, včetně výkazu výměr. Bez těchto příloh je faktura neúplná.

## Jednotlivé faktury budou mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

## V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

## Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit prokazatelným způsobem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

## Úhrada faktur může být pozastavena z následujících důvodů:

### zhotovitel opětovně poruší povinnosti stanovené touto smlouvou,

### zhotovitel provádí předmět díla v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě

### zhotovitel provádí předmět díla v nedostatečné kvalitě.

## O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.

## Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

## Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

# PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

## Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k minimalizaci vzniklých škod.

## Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 6 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 6 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 6 mil. Kč.

## Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy, a to bez omezení a s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

## Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy.

## Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

## Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

## Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

# bankovní zárukA

  - Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli před podpisem této smlouvy neodvolatelnou a nepodmíněnou Bankovní záruku za řádné plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, splatnou na první požádání objednatele, a to ve výši 5 mil. Kč. Objednatel je na základě předložené Bankovní záruky oprávněn čerpat finanční prostředky kumulovaně až do celkové výše poskytnuté Bankovní záruky, a to v případě, že mu vznikne odpovídající finanční nárok na základě porušení této smlouvy. Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál Bankovní záruky do 3 měsíců od ukončení této smlouvy. Pokud dojde v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy k poklesu zůstatku Bankovní záruky pod 80 % její původní výše, je zhotovitel povinen předložit novou Bankovní záruku v původní výši, a to do 1 měsíce od data, kdy zůstatek Bankovní záruky klesne pod 80 % její původní výše. Pokud zhotovitel nesplní povinnosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn požádat o plnění z Bankovní záruky ve zbylé výši. Objednatel má v tomto případě dále právo od smlouvy odstoupit.

  - Bankovní záruka je poskytována po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Bankovní záruka nemusí být sjednána na celou dobu trvání této smlouvy, lze ji nahradit Bankovní zárukou platnou po kratší časový úsek, minimálně však na dobu 2 let. Prodloužení nebo nahrazení Bankovní záruky novou Bankovní zárukou musí zhotovitel realizovat a předat objednateli nejpozději 1 měsíc před ukončením její platnosti. Pokud zhotovitel nesplní povinnosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn požádat o plnění z Bankovní záruky v její plné výši. Objednatel má v tomto případě dále právo od smlouvy odstoupit.

  - V případě, že se zhotovitel dopustí podstatného porušení této smlouvy, propadne celá Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem ve prospěch objednatele.

# POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE

## Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví osob a k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

## Objednatel je povinen informovat zhotovitele o dočasných dopravních opatřeních a o úplných nebo částečných uzavírkách místních komunikací v souvislosti s investiční i neinvestiční činností objednatele a o zvláštním užívání místních komunikací v souvislosti s investiční a neinvestiční činností třetích osob.

## Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu realizace díla a požadovat po zhotoviteli dokumenty prokazující správnost fakturace (např. výkazy výkonů, jízd /stazky/ a výstupy z GPS k vzájemnému porovnání).

## Objednatel je oprávněn kontrolovat stav vybavení, dispečerského pracoviště a skladových prostor určených k realizaci díla, a to v místě sídla zhotovitele nebo v místě předem určeném zhotovitelem.

# POVINNOSTI ZHOTOVITELE

## Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou a s nabídkou a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánu veřejné správy.

## Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základěbyla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena tato smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel přestane některý z výše uvedených kvalifikačních předpokladů splňovat, je povinen tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, oznámit objednateli. Zhotovitel plně odpovídá za dodržování podmínek bezpečnosti práci při provádění díla a to jak u svých zaměstnanců, tak u poddodavatelů.

## Zhotovitel je povinen kdykoliv předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

## Zhotovitel je povinen bezodkladně a prokazatelně upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví dalších osob a na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

## Zhotovitel je povinen zachovávat plochy, dotčené prováděním díla v pořádku a čistotě, odstraňovat na své náklady odpady vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

## Zhotovitel, je povinen bezodkladně oznámit objednateli všechny okolnosti významné z hlediska správy a údržby místních komunikací, zejména:

- změny stavebně – technického stavu místních komunikací,

- závady ve sjízdnosti místních komunikací,

- následky kalamitních situací, havárií a obdobných událostí.

# PROVÁDĚNÍ DÍLA

## Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.

## Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí při plnění či neplnění dle této smlouvy a to i za škody, které takto objednateli způsobí poddodavatelé.

## Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

## Technici, jejichž prostřednictvím zhotovitel, jako dodavatel prokazoval technický kvalifikační předpoklad dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a kteří jsou uvedeni v jeho nabídce dle čl. III, bod 1. písm. a) této smlouvy se budou bezprostředně podílet na plnění této smlouvy. K jejich změně může dojít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze za předpokladu, že tito technici budou splňovat požadavky na kvalifikaci v takovém rozsahu, v jakém naplňovali kvalifikaci osoby uváděné v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení.

## Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže z realizace díla) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na realizaci díla, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

## Veškeré materiály a výrobky pro provedení předmětu díla se zhotovitel zavazuje dodat v 1. jakostní třídě, včetně atestu platného pro Českou republiku. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

## Zhotovitel je povinen během zimního období vést deník zimní údržby a každý den do 7.00 hod. posílat objednateli v elektronické podobě (email) souhrnnou zprávu za uplynulých 24 hod. s uvedením následujících údajů:

### povětrnostní situace

### stručný popis sjízdnosti

### chronologický záznam nejdůležitějších událostí.

## Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných, k tomu způsobilých, osob. Objednatel má právo kontroly způsobilosti těchto jiných osob. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno prostřednictvím osob, které nejsou způsobilé k provádění činností dle této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně zjednat nápravu.

## Zhotovitel je povinen řídit se odsouhlaseným plánem letní údržby (Příloha č. 3 této smlouvy), přičemž je však jeho povinností přednostně vykonávat činnosti nezbytné k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a k zajištění sjízdnosti místních komunikací, a to i v případě, že nebude schopen zajistit provedení všech plánovaných činností.

## V Příloze č. 10 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Poddodavatelé jsou ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ identifikováni v Příloze č. 10 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích). Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle smlouvy či její dílčí části.

## Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla dle § 105 odst. 3ZZVZ. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání, nejpozději do tří dnů.

## Oprávněná osoba objednatele (viz Příloha č. 9 této smlouvy) má právo kdykoliv provést kontrolu předmětu plnění dle této smlouvy. Bude-li pověřen provedením kontroly jiný zaměstnanec objednatele, musí tuto skutečnost zhotoviteli prokázat. Kontroly budou prováděny průběžně. Zjistí-li oprávněná osoba objednatele, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněna dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

# bezpečnost práce

## Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby nebyl ohrožen provoz na místních komunikacích, a v co nejmenší míře docházelo k omezování silničního provozu.

## Za provoz v místě provádění díla odpovídá zhotovitel.

## Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací veškerá bezpečnostní a hygienická opatření v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

## Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

## Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na pracovišti.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY díla

- Zhotovitel ručí za bezchybné provedení údržbových prací dle této smlouvy. Pokud plnění zhotovitele neodpovídá účelu nebo předmětu této smlouvy, popřípadě předpokládanému výsledku, má vady. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady a zavazuje se, že je neprodleně odstraní, a to i v případě, že na ně nebyl objednatelem výslovně upozorněn a zjistil je vlastní kontrolní činností.

- Reklamace vad a nedostatků plnění ze strany zhotovitele je objednatel povinen uplatnit neprodleně, nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zjištění vady či nedostatku, a to ústně osobě provádějící údržbové práce nebo telefonicky kontaktní osobě zhotovitele uvedené v Příloze č. 9 této smlouvy a současně písemnou formou. Reklamované vady a ostatní vady a nedostatky plnění je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit neprodleně, a to:

- závažné vady nejpozději do 5 hodin od oznámení,

- ostatní vady a nedostatky nejpozději následující den.

## 3.	Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku objednatele popř. dalších osob, které způsobí při plnění či neplnění díla dle této smlouvy a to i za škody, které takto objednateli či dalším osobám způsobí poddodavatelé.

# změna smlouvy

## Změnu smlouvy může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem dokončení díla.

## Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. Každá změna smlouvy musí být dále v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ.

## Ke změně smlouvy nemůže dojít v případě, že by tímto došlo k porušení příslušných ustanovení ZZVZ, zejména pak § 222 ZZVZ.

## Změna smlouvy se sjednává jako písemný dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.

## Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.

# SMLUVNÍ POKUTY a veřejnoprávní sankce

## Zhotovitel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 2048 an. o. z. požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury dle článku VIII. odst. 6 této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Objednatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 2048 an. o. z. požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě, že zhotovitel nesplní kterýkoliv termín plnění (mimo odst. 3 tohoto článku smlouvy) stanovený v této smlouvě, a to ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení termínu zvlášť, a to i opakovaně.

## Objednatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 2048 an. o.z. požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě, že zhotovitel nedodrží termíny stanovené v plánu zimní údržby (příloha č. 9), a to ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení – nedodržení termínu i opakovaně.

## Objednatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 2048 an. o. z. požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, pokud zhotovitel nedodrží lhůty k odstranění závad ve sjízdnosti a závad ve schůdnosti tak, jak jsou dány v příslušných ustanoveních (§ 46) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to ve výši ve výši 10.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení s plněním povinností po lhůtách uvedených v daných předpisech, a to i opakovaně.

## Objednatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 2048 an. o. z. požadovat po zhotoviteli v případě porušení povinností daných v ustanovení článku IV. oddíl 7, odst. 7.1, 7.3, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, oddíl 9 odt. 9.4, 9.5, článku VI. oddíl 3, odst. 3.3, 3.4, 3.5, článku XII. odst. 3, článku XIII. odst. 1, odst. 3, odst. 4, odst. 6, odst. 7, odst. 9, odst. 10, odst. 11, článku XIV. odst. 1, odst. 5 této smlouvy, zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, a to za každé porušení povinnosti jednotlivě i opakovaně.

## Objednatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 2048 an. o. z. požadovat po zhotoviteli v případě porušení povinností daných v ustanovení čl. IV. oddíl 8, odst. 8.1, 8.2, oddíl 9, odst. 9.1, 9.2, článek IX. odst. 2, článek. X. odst. 1, článek XII. odst. 2, odst. 4, odst. 5, článku XIII. odst. 5, článku XV. odst. 2 této smlouvy, zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti, za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně až do splnění povinnosti.

## Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Výzva musí obsahovat konkrétní porušení povinnosti, článek a odstavec smlouvy podle kterého je ukládána a výpočet její výše. Výzva musí být doručena druhé smluvní straně.

## Povinná smluvní strana je povinna smluvní pokutu uhradit, a to ve lhůtě do 30 dnů od dne obdržení výzvy k její úhradě.

## Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněného na náhradu škody v plné výši.

## Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

## Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději do 14 dnů od dne obdržení výzvy.

# odstoupení od smlouvy

## Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.

## Každá ze smluvních stran je, ve smyslu ustanovení § 2002 o. z. oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Strana odstupující od smlouvy je povinna toto své rozhodnutí písemně oznámit druhé smluvní straně.

## Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:

### nedodržení dohodnutých termínů v této smlouvě o více jak 30 kalendářních dní; a/nebo

### provádění předmětu díla v rozporu se schváleným měsíčním plánem i přes písemné upozornění objednatele; a/nebo

### provádění předmětu díla v rozporu se schváleným PZÚ i přes písemné upozornění objednatele; a/nebo

### soustavné nekvalitní nebo vadné provádění údržbových prací i přes písemné upozornění objednatele; a/nebo

### zhotovitel odmítne změnu rozsahu díla dle požadavků objednatele; a/nebo

### zhotovitel svým jednáním či opomenutím projevuje úmysl nepokračovat v konání svých povinností podle smlouvy o dílo; a/nebo

### jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

### zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

### zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

### zhotovitel poruší podmínky dané objednatelem jako zadavatelem v zadávacím řízení, nebo pokud se prohlášení daná zhotovitelem dle ZZVZ ukáží jako nepravdivá; a/nebo

### prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XII. odst. 2 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

## Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je nedodržení termínu úhrady splatného závazku o více jak 60 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti.

## Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

## V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

## Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

## Odstoupí-li objednavatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedodaných dodávek a prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k řádnému dokončení díla třetí osobou přesahují nezaplacený zbytek smluvní ceny, zavazuje se uhradit rozdíl zhotovitel. Zhotovitel se rovněž zavazuje uhradit objednateli škodu, představující náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých z důvodu zajištění nového zhotovitele.

## Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy objednatelem, bude při finančním vypořádání postupováno ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od smlouvy.

## Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

## Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

## Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

## Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

# SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A řešení sporů

## Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

## Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

## Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. XIX body 2. a 3. této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 o. z.

## Veškeré spory se smluvní strany zavazují řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

## V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, požádají o rozhodnutí příslušný soud.

## V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

# OSTATNÍ USTANOVENÍ

## Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

## V případě neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti některých ustanovení této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

## Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk.

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

##### Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, nebo e- mailem, nebo do datové schránky, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

##### Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

#### a) při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních  zásilek; nebo

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12., odst. (ii), písm. a), b) této smlouvy.

c) při doručování do datové schránky

- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

### d) při doručování e-mailem

### - okamžikem, kdy odesílatel obdržel e-mailové potvrzení či zprávu o tom, že odeslaná zpráva byla touto formou doručena druhé smluvní straně (adresátovi), nelze-li doručení takové zprávy prokázat, tak i jiným způsobem např. telefonicky.

## 3.	V případě doručování písemností podle čl. XXI, odst. 2. písm.  d)  této smlouvy je adresát písemností doručované uvedeným způsobem povinen vždy ověřit (autorizovat), zda tato písemnost byla odeslána odesílatelem (smluvní stranou, která písemnosti tímto způsobem odeslala), a to buď telefonicky, nebo jiným vhodným způsobem. Do doby, než bude taková písemnost autorizována, adresát písemnosti není povinen se obsahem takové písemnosti řídit. V případě, že adresát písemnosti začne na základě obsahu takové písemnosti jednat (např. začne plnit pokyny udělené touto písemností ze strany druhé smluvní strany), má se za to, že taková písemnost byla řádně doručena a autorizována, pokud adresát této písemnosti neprokáže opak.

## Listiny o právních úkonech, kterými má docházet ke změnám či ukončení smlouvy a listiny o právních úkonech, které se přímo dotýkají dalšího trvání smlouvy, musí být doručovány vždy v listinné podobě do vlastních rukou buď osobně, nebo formou doporučeného dopisu, nebo do datové schránky. U takovýchto listin sed vylučuje doručení e-mailem. U takovýchto listin se vylučuje fikce doručení.

## Při doručování se použijí identifikační údaje obsažené u jednotlivých smluvních stran v záhlaví smlouvy popř. údaje zjištěné z veřejných rejstříků či seznamů.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou a zavazuje se předložit seznam poddodavatelů ve smyslu ustanovení § 105 ZZVZ.

## Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

6.	Podpisem této smlouvy zhotovitel /zaměstnanec zhotovitele/ jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., a Nařízení EU 2016/679 /GDPR/ v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje dodavatele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.

## 7.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

## 8.     Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

### Seznam místních komunikací

### Seznam místních komunikací, dle pořadí důležitosti a technologie zimní údržby

### Seznam místních komunikací, s uvedením četnosti a technologie letního čištění

### Oceněný Seznam položek údržbových a jiných činností letní údržby a čištění

### Seznam položek pro zimní údržbu

### Podklady pro zpracování PZÚ

### Technologické postupy při letní údržbě místních komunikací

### Originál výpisu z obchodního rejstříku

### Seznam oprávněných osob k jednání ve věcech provozních

### Údaje o poddodavatelích

9.   Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé, určité, vážné a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne                                                    V ……………… dne

Za objednatele:                                                                    Za zhotovitele:

………………………..                                                   ………………………..

- Ing. Andrea Pfeffer Ferklová

- primátorka statutárního města

- Karlovy Vary