Harmonogram

- Přípravná fáze

  - Převzetí podkladů Objednatele: do 5 dnů od uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

  - Kontrola podkladů Objednatele a předání návrhu jejich doplnění Objednateli: do 15 dnů od uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

  - Předání Zprávy o kontrole Objednateli: do 25 dnů od uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

- Fáze zadávacího řízení na Zhotovitele Díla

Poradenské a konzultační služby v průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele Díla: od zahájení do ukončení zadávacího řízení na Zhotovitele Díla.

- Fáze projekční přípravy a realizace Díla

  - Činnost Realizačního týmu ve fázi projekční přípravy: od uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla do zahájení stavebních prací na Staveništi.

  - Činnost Realizačního týmu ve fázi realizace Díla: od zahájení stavebních prací na Staveništi do předání a převzetí dokončeného Díla.

  - Zpracování Závěrečné zprávy dle Pod-čl. 3.10 Zvláštních podmínek: do 60 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného Díla.

- Fáze záruční doby Díla

Poskytování poradenství a technických konzultací Objednateli v záruční době Díla, popř. dále v době řešení sporných otázek mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla ohledně práv a povinností ze záruční doby vyplývajících.