Příloha č. 8 zadávací dokumentace

Příloha č. 8 Smlouvy o dílo

"Karlovy Vary, ZŠ J.A. Komenského – učebna IT, kabinet, přístupová rampa a vnitřní plošina – část 1. stavební práce“

Další podmínky realizace díla

S ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat i za provozu základní školy, bude zhotovitel díla povinen při realizaci díla dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců základní školy, aby výstavba neměla zásadní dopad na provoz školy před prázdninami a na prázdninový provoz školy, výchovně vzdělávací činnost základní školy a zdraví žáků. Jedná se zejména o následující opatření:

a. Vstup do areálu základní školy bude přes spodní vchod z náměstí Sabiny (od hřiště).

b. Škola poskytne sociální zařízení – WC suterén a připojení na elektrickou energii ze zásuvek v prostorách školy.

c. Na staveniště budou mít povoleny vstup pouze osoby uvedené v písemném seznamu, který bude předán ředitelce základní školy.

d. Pracovníci generálního dodavatele a jeho poddodavatelů musí mít na staveništi a při vstupu do areálu ZŠ pracovní oděv s označením firmy. V případě nedodržení tohoto požadavku bude ředitelka základní školy nebo jí pověřený zaměstnanec školy oprávněni cizí osoby z areálu ZŠ vykázat.

e. Zajištění prostoru schodiště a spodního vstupu budovy II. stupně proti vniknutí zvenčí a dodržení bezpečného používání schodiště.

f.  Stavební práce bude možné realizovat ve všední dny od 7:00 do 19:00 a o víkendech pouze po domluvě s vedením školy.

g. Povinnost projednat každou změnu organizace práce na staveništi s ředitelem základní školy.

h. Dodržování zákazu kouření v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích - areálu školy.

i.  Dodržování režimu dne základní školy, který je přizpůsoben žákům a zaměstnancům, tj. potřebám
biologickým, psychohygienickým, a to v souladu s provozním a školním řádem základní školy.

Ostatní požadavky zadavatele:

Při bouracích pracích je nutné zajistit bezpečnost všech osob pohybujících se v okolí školy a zajistit snížení prašnosti (zakrápění, zakrývání kontejneru při používání shozu).

Zajištění bezpečného vstupu do školy:

PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVBY BUDE UMOŽNĚN VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY SPODNÍM VHODEM A SCHODIŠTĚM II. STUPNĚ. VÝTAH JE URČEN PRO HENDIKEPOVANÉ ODOBY, BUDE NUTNÉ VEŠKERÝ MATERIÁL DOPRAVOVAT POUZE PO SCHODIŠTI. PŘI VYNÁŠENÍ NEBEZPEČNÝCH PŘEDMĚTŮ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST S OHLEDEM NA ŽÁKY A OSTATNÍ OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V PROSTORECH ŠKOLY.