Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

Příloha č. 8 Smlouvy o dílo

" KARLOVY VARY, ZŠ POŠTOVNÍ - UČEBNA ROBOTIKY, DÍLNY, KABINET A SKLAD

-

ČÁST 1. STAVEBNÍ PRÁCE“

Další podmínky realizace díla

S ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat i za provozu základní školy, bude zhotovitel díla povinen při realizaci díla dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zaměstnanců a ostatních osob v areálu základní školy tak, aby realizace díla neměla zásadní dopad na provoz školy před a po hlavních prázdninách, na prázdninový provoz a hlavně výchovně vzdělávací činnost základní školy. Jedná se zejména o následující opatření:

- Vstup a vjezd do areálu branou z ulice Sládkova (zadní brána u sportovního hřiště). Bránu budou pracovníci dodavatele po vjezdu či výjezdu zavírat. Ředitel školy obdrží seznam pověřených osob, které budou moci bránu otevírat a zavírat. Seznam bude obsahovat Příjmení a jméno, mobilní telefonní číslo. Pokud se v průběhu realizace seznam pracovníků ovládajících bránu bude měnit, předá aktualizovaný seznam dodavatel řediteli školy v písemné podobě s vyznačenými změnami.

- Zajištění bezpečnosti žáků a ostatních osob v areálu školy při pohybu osob, materiálu a techniky dodavatele po areálu školy.

- Sociální zařízení si formou mobilní toalety TOI TOI zabezpečí zhotovitel díla, škola zabezpečí připojení na elektrickou energii a vodu v prostorách budovy, ve které budou probíhat práce spojené s realizací díla.

- Vstup na staveniště mají povolen jen osoby uvedené v seznamu, který bude předán řediteli základní školy. V případě změn daného seznamu dostane ředitel školy aktualizovaný seznam.

- Pracovníci dodavatele a jeho subdodavatelů musí mít na staveništi a při vstupu do areálu ZŠ pracovní oděv s označením firmy. V případě nedodržení tohoto požadavku bude ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec oprávněn cizí osoby z areálu ZŠ vykázat.

- Realizace díla bude možná ve všedních dnech od 07:00 do 19:00 hod., o víkendech nebo státních svátcích pouze po dohodě s vedením školy.

- Každou změnu organizace práce na staveništi je nutné předem projednat s ředitelem základní školy.

- Kouření a požívání alkoholických nápojů je v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích školy přísně zakázáno.

- Pracovníci dodavatele jsou povinni dodržovat BOZP v budovách a areálu školy. Za jejich proškolení a dodržování pravidel odpovídá dodavatel.

- Po celou dobu realizace díla zajistí dodavatel bezpečnost v místě stavby i pro všechny osoby pohybující se v blízkém okolí stavby. Při bouracích pracech zajistí snížení prašnosti jak při samotném bourání, tak při manipulaci s materiálem po bouracích pracech.

- Jakékoli změny v realizaci díla nebo zjištěné problémy, či závady na staveništi i mimo rozsah realizovaného díla je dodavatel neprodleně povinen hlásit řediteli školy.

- Pracovníci dodavatele se mohou pohybovat jen na staveništi, přístupové cestě a místech nutných k realizaci díla. Platí přísný zákaz pohybu mimo staveniště hlavně po areálu a budovách školy nesouvisejícím s realizací díla.

- Pokud by při realizaci díla vznikla na majetku školy libovolná újma, uvede na své náklady dodavatel vzniklé závady do původního stavu v co nejkratším čase tak, aby nevznikaly další následné škody. Toto platí i pro pohyb techniky po příjezdových travnatých cestách v areálu školy ke staveništi a v jeho okolí. Jakoukoli vzniklou škodu je povinen dodavatel nahlásit okamžitě řediteli školy.

- Dodavatel se zavazuje provádět hlučné práce mimo čas, kdy ve škole probíhá výuka. To je od 8:00 hodin do 13:30 hodin. Pokud to bude možné, bude hlučné práce provádět mimo tento čas. V době hlavních prázdnin neprobíhá výuka od 1.7.2025 – 24.8.2025.

- Za případné libovolné stížnosti související s realizací díla ze strany dodavatele např. na chování pracovníků dodavatele, hluk na staveništi apod. od okolních obyvatel, nese plnou odpovědnost dodavatel. Vznikne-li škole jakákoli škoda s tím spojená, přebírá dodavatel tuto škodu v plné výši.

- V době výuky ve škole se zavazuje dodavatel skladovat materiál a parkovat techniku v areálu školy jen v nejméně možné míře. Pokud bude v areálu školy uskladněn materiál nebo zaparkovaná technika, bude vše řádně označeno a zajištěno tak, aby se co nejvíce omezila možnost případného zranění libovolné osoby či neoprávněnému vstupu a pohybu osob a žáků do míst, kde hrozí riziko úrazu.