*Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu*

*Požadavky Objednatele*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Příloha č. 5**

**Zásady zajišťování a projednávání realizační dokumentace stavby**

Tento dokument bude vytvořen po výběru Zhotovitele.

Požadavky objednatele na zajišťování a projednávání realizační dokumentace stavby (RDS) obecně:

* viz odkaz na projednání RDS v dokumentu požadavky obednatele (ZTKP)
* RDS bude provedena na všechny stavební objekty
* Kompletní souhrnné koordinované připomínky Správce stavby a Objednatele předá Správce stavby Zhotoviteli do 15 pracovních dnů od doručení konceptu RDS.
* Zapracování připomínek ke konceptu RDS provede Zhotovitel do 10 pracovních dnů od jejich doručení a vystaví čistopis RDS v počtu (7 ?) tištěných paré.
* V případě, že nebudou v RDS zjištěny vady, opatří Správce stavby čistopis RDS do 5 dnů podpisem a razítkem Objednatele/Správce stavby
* 2 paré RDS zůstává Objednateli; 2 paré Správci stavby; zbývající paré jsou vráceny Zhotoviteli; 1 paré obdrží následný majetkový správce.
* V případě shledání závad vrátí Správce stavby v uvedené lhůtě 5 dnů zpět čistopis Zhotoviteli.