Usnesení č. RM/1087/11/23

z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.11.2023

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. – rekonstrukce, II. etapa“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary schválila  uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BOLID M s.r.o., IČ: 26347741, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. - rekonstrukce, II. etapa", na základě kterého se dle Změnového listu č.1 zvyšuje cena díla o částku 90.063,16 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.714.072,73 Kč bez DPH, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

vedoucí odboru