Kupní smlouva na dodávku a implementaci řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):*

1. **Statutární město Karlovy Vary**

se sídlem**: Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01**

**zastoupené: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města**

**IČO: 00254657**

**DIČ: CZ00254657**

Bankovní spojení: [bude doplněno]

(dále jen „Kupující“)

a

1. **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**

se sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zastoupená: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], sp zn. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní strana“)

# Úvodní ujednání

## Kupující zrealizoval zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem ***„*Dodávka IT technologií pro zvýšení kybernetické bezpečnosti Statutárního města Karlovy Vary**“, a to v otevřeném nadlimitním řízení (dále jen „**Zadávací řízení**“).

## Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, vyhodnocena jako nejvhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu.

## Tato Smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Statutárního města Karlovy Vary“, reg. č. projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_093/0008740. (dále jen „**Projekt**“), který je spolufinancován z prostředků Národního plánu obnovy, výzva č. 41 s názvem „Kybernetická bezpečnost – obce“. Předmětem této Smlouvy je plnění, které naplňuje cíle uvedeného Projektu a podléhá pravidlům stanoveným dotačními a kontrolními orgány.

## Na základě této Smlouvy má prodávající ve prospěch kupujícího dodat řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti kupujícího, provést jeho implementaci do infrastruktury kupujícího, a zajistit technickou podporu tohoto řešení, a to za podmínek dále uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách.

## Účelem uzavření Smlouvy je dodávka komponent softwarové (SW) a hardwarové (HW) infrastruktury a jejich instalace, implementace a vzájemná integrace na stávající informační systémy Objednatele za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti Objednatele, a posílení schopnosti odolávat vnějším kybernetickým hrozbám.

## Na realizaci Projektu byla přislíbena finanční podpora Národního plánu obnovy. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškerou součinnost tak, aby financování projektu nebylo ohroženo. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.

## Prodávající prohlašuje, že:

### splňuje podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

### je držitelem certifikátu, osvědčení či jiného obdobného dokladu výrobce o tom, že je oprávněným distributorem řešení nabídnutého k plnění této Smlouvy pro území České republiky. Touto certifikací či jiným dokladem je Prodávající povinen disponovat po celou dobu plnění této Smlouvy.

# Předmět Smlouvy

## Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá či pro něj provede následující předmět plnění (dále jen „**Předmět plnění**“):

### detailní analýzu stávajícího stavu, analýzu potřeb, resp. procesní a systémovou analýzu dle čl. 6 přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Návrh realizace**“); Návrh realizace bude obsahovat zejména:

### popis dodávaného řešení (specifikaci dodávaného HW a SW, funkční schéma řešení),

### popis způsobu a postupu implementace do infrastruktury Kupujícího – vytvoření Implementačního projektu,

### popis zabezpečení dodávaného řešení včetně zabezpečení informačních a komunikačních systémů v průběhu provádění díla),

### popis plánu zálohování a obnovy síťové infrastruktury,

### plán zkušebního provozu a provedení akceptačních testů,

### plán zaškolení administrátorů a uživatelů,

### harmonogram postupu prací v členění minimálně na kalendářní týdny,

### požadavky na součinnost Kupujícího a období pro poskytnutí takové součinnosti, aj.

### dodávku komponent hardwarové (HW) a softwarové (SW) infrastruktury, vč. veškerých licencí, to vše dle požadavků a podmínek určených v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Zařízení**“);

### implementaci Zařízení v prostředí Kupujícího včetně jeho uvedení do produkčního prostředí, tj. zejména, nikoliv však výlučně;

1. montáž a instalaci Zařízení v místě plnění,
2. oživení a uvedení Zařízení do provozního stavu,
3. implementaci a konfiguraci dodaného softwaru,
4. poskytnutí konfigurační podpory po dobu uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy,
5. dodání úplné a aktuální dokumentace vztahující se k dodanému řešení, včetně technické a provozní dokumentace, návodů k obsluze, licenčních podmínek, schémat zapojení a konfigurace jednotlivých prvků,
6. doplnění a zprovoznění zabezpečeného úložiště konfigurací,
7. provedení zkušebního provozu a akceptačních testů,
8. vytvoření dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě a předání Kupujícímu

tato implementace je pro účely této Smlouvy považována za součást Zařízení, neplyne-li z povahy Smlouvy něco jiného.

### zaškolení určeného počtu osob za podmínek uvedených dále v této Smlouvě;

### poskytne standardní záruku na dodané řešení v délce uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy

### poskytne záruční servis (podporu) v rozsahu dle přílohy č. 1 této Smlouvy,

## Součástí Předmětu plnění je dále závazek Prodávajícího zajistit oficiální podporu výrobce dodaného řešení (maintenance), a to v rozsahu umožňujícím uplatnit případné vady Zařízení přímo u jeho výrobce. Prodávající se zavazuje zajistit tuto podporu po dobu 1 roku od dne akceptace Zařízení dle čl. 6.8 této Smlouvy.

## Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k distribuci programů a služeb, jež tvoří Předmět plnění dle této Smlouvy a touto Smlouvou poskytuje Kupujícímu oprávnění k jeho využívání v rozsahu a za podmínek v této Smlouvě vymezených.

## Prodávající se zavazuje, že využije ke zhotovení Předmětu plnění pouze takové hardwarové či softwarové produkty a technologie, o kterých na základě své odbornosti a dostupných roadmap výrobců ví či může předpokládat, že budou schopny plnit účel vyplývající z této Smlouvy a budou výrobcem podporovány v délkách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. Tato skutečnost bude posuzována k datu podání nabídky Dodavatele, která předcházela uzavření této Smlouvy. Dodavatel splní tento závazek zejména tehdy, využije-li takové hardwarové či softwarové produkty a technologie, o nichž bylo v době podání nabídky před uzavřením této Smlouvy známo, že pro ně není vyhlášeno datum ukončení prodeje (end of sale), ani datum ukončení podpory/servisu (end od support/service). Nesplnění podmínky dle předchozí věty se považuje za vadu plnění, pro kterou je Kupující oprávněn Předmět plnění nepřevzít, a to až do okamžiku odstranění takové vady, zjistí-li tak před převzetím Předmětu plnění. Porušení uvedeného závazku a nezjednání nápravy dle této Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

## Předmětem této Smlouvy je závazek Kupujícího zaplatit za Prodávajícím poskytnutý Předmět plnění cenu sjednanou v čl. 4 této Smlouvy, v rozsahu Prodávajícím poskytnutého Předmětu plnění dle přílohy č. 1 této Smlouvy a dle položkového ocenění podle přílohy č. 2 této Smlouvy.

## Předmět plnění musí být dodán a poskytnut s odbornou péčí, v souladu s příslušnými technickými normami, právními předpisy a pokyny výrobce. Bez jejich řádného a úplného provedení se Předmět plnění nepovažuje za řádně dodaný a objednatel není povinen jej převzít.

## Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy mu není známo, že by předmět plnění měl jakékoli vady, a dále prohlašuje, že neexistují žádné právní nebo faktické vady, které by bránily jeho řádnému užívání nebo převodu vlastnického práva a/nebo poskytnutí licencí dle této Smlouvy.

# Místo a termín dodání

## Návrh realizace dle článku 2.1.1 této Smlouvy předá Prodávající Kupujícímu k odsouhlasení nejpozději do 10 dnů od účinnosti této Smlouvy, a to v elektronické verzi. Předání Návrhu realizace, pokud bude v souladu s touto Smlouvou, potvrdí Smluvní strany podpisem předávacího protokolu. V opačném případě vytkne Kupující písemně (a to i e-mailem) vady Návrhu realizace, přičemž Prodávající je povinen tyto vady odstranit. Konečná verze Návrhu realizace bez vad musí být předána Kupujícímu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy.

## Místem dodání Zařízení jsou technické místnosti serverovny na následujících adresách:

## Technologická místnost (MM1), na adrese: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

## Technologická místnost (MM2), na adrese U Spořitelny 538/2, 360 01 Karlovy Vary

## (dále jen „**Místo plnění**“).

## Předání a převzetí Zařízení proběhne v souladu s čl. 6 této Smlouvy.

## Prodávající je povinen dodat Zařízení v plném rozsahu tak, aby akceptace v souladu s čl. 6.8 této Smlouvy proběhla nejpozději **do 25 týdnů** **ode dne účinnosti této Smlouvy**. Do tohoto termínu musí Prodávající realizovat úplný Předmět plnění, tj. dodávku Zařízení, vč. implementace Zařízení, jeho uvedení do produkčního prostředí v Místě plnění a zaškolení pracovníků Kupujícího atd.

# Cena a platební podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle čl. 2.1 a 2.2 této Smlouvy činí **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** Kč (slovy: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] českých) bez DPH (dále jen „**cena**“).

## Prodávající prohlašuje, že cena sjednaná v čl. 4.1 této Smlouvy plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené se zpracováním Návrhu realizace, dodávky Zařízení a službami podpory výrobce a zavazuje se vůči Kupujícímu nevznášet jakékoli nároky nad její rámec. Podrobný rozpad této ceny je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

## Cena dle čl. 2.1 této Smlouvy bude uhrazena Prodávajícímu na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po akceptaci Nástroje dle čl. 6.8 této Smlouvy.

## Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohou bude Akceptační protokol. Daňový doklad bude dále obsahovat také následující údaje:

## číslo Smlouvy Kupujícího, a případně označení dodatků této Smlouvy;

## identifikace dodaného plnění;

## registrační číslo projektu IROP;

## akceptační protokol dle čl. 6.8 této Smlouvy.

## Daňový doklad vystavený Prodávajícím podle této Smlouvy zašle Prodávající Kupujícímu na elektronickou adresu: [bude doplněno].

## Splatnost daňového dokladu je sjednána na 30 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu, Prodávající se zavazuje fakturu vystavit a doručit Kupujícímu nejpozději do 2 dnů ode dne akceptace Zařízení Kupujícím. Za den úhrady daňového dokladu bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.

## Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu daňový doklad do data jeho splatnosti, nebude-li obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje anebo k němu nebude přiložen Akceptační protokol. V takovém případě začne běžet lhůta splatnosti daňového dokladu znovu až doručením řádně opraveného daňového dokladu Kupujícímu.

# Práva a povinnosti Smluvních stran

## Prodávající je povinen provést Předmět plnění v rozsahu a termínech specifikovaných touto Smlouvou, jejími přílohami a Návrhem realizace. Prodávající je povinen provést Předmět plnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými interními předpisy Kupujícího.

## Prodávající není oprávněn postoupit třetí straně jakákoli práva, nároky či pohledávky plynoucí z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

## V případě, že při provádění Předmětu plnění bude Prodávajícím využito volně šiřitelné programové vybavení, je povinen zpracovat přehled licencí a předložit jej jako součást Akceptačního protokolu. Prodávající je povinen zajistit, že poskytnutím uvedených licencí nedojde k porušení práv třetích stran.

## Prodávající se zavazuje zajistit, aby osoby, které se podílejí na poskytování Předmětu plnění Kupujícímu a které přistupují do jeho interní sítě, chránily autentizační prostředky a údaje. Prodávající bere na vědomí, že v případě opakovaných neúspěšných pokusů o autentizaci může být účet zablokován a řešen jako kybernetická bezpečnostní událost dle řídící dokumentace Kupujícího. V takovém případě mohou být aplikovány příslušné postupy zvládání bezpečnostních událostí (např. okamžité zrušení přístupových oprávnění externím osobám). Tyto důsledky nebudou považovány za okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího za prodlení s řádným a včasným plněním této Smlouvy a nebudou zakládat nárok na náhradu újmy vzniklé na straně Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů.

## Prodávající se zavazuje, že bez předchozího schválení Kupujícím neumožní připojení žádného koncového zařízení do sítě Kupujícího.

## Prodávající se zavazuje, že veškeré jeho informační systémy připojované do sítě Kupujícího budou vhodným způsobem chráněny proti škodlivému softwaru.

## Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, přičemž minimální výše pojistné částky činí 5.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu či potvrzení o pojištění je Prodávající povinen předložit Kupujícímu bezodkladně po uzavření této Smlouvy, nejpozději však před předložením prováděcího projektu a zahájením dodávky a implementace řešení, a dále kdykoliv na výzvu Kupujícího.

## Prodávající se zavazuje zajistit, aby při provádění Předmětu plnění dle této Smlouvy byly dodržovány veškeré příslušné pracovněprávní předpisy, předpisy v oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám podílejícím se na plnění, bez ohledu na jejich právní vztah k Prodávajícímu nebo poddodavateli. Rovněž je povinen dodržovat příslušné úmluvy Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána.

## Prodávající se zavazuje zachovávat férový přístup ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený mezi Prodávajícím a poddodavatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů.

## Při realizaci Předmětu této Smlouvy se Prodávající zavazuje k šetrnému využívání zdrojů, efektivnímu nakládání s odpady a omezování jejich nadbytečné produkce.

## Kupující je oprávněn kontrolovat dodržování povinností uvedených v odst. 5.8 až 5.10. tohoto článku. Prodávající je povinen kontrolu umožnit a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. V případě, že Kupující zjistí porušení uvedených povinností a Prodávající nesjedná nápravu ani po písemném upozornění, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícího.

## Prodávající se dále zavazuje:

### dodat Předmět plnění dle této Smlouvy výhradně s využitím oficiálního distribučního kanálu výrobce anebo poskytovatele, tj. zejména s využitím nového, nerepasovaného zboží, které pochází z oficiálního distribučního kanálu výrobce, které je určeno pro trh v České republice, včetně záruky (podpory), která je pokryta přímo takovým výrobcem anebo poskytovatelem;

### zajistit instalaci dodaného Zařízení certifikovaným technickým partnerem;

### poskytovat plnění podle této Smlouvy řádně, včas, ve vysoké kvalitě a s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě a v souladu s procesy „best practice“;

### upozorňovat Kupujícího včas na všechny hrozící vady či výpadky týkající se Zařízení, jakož i poskytovat Kupujícímu veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;

### počínat si při plnění této Smlouvy tak, aby nedošlo k infikaci IT infrastruktury Kupujícího virem či jiným škodlivým kódem (malware, apod.) způsobujícím narušení zabezpečení IT infrastruktury za účelem jeho poškození či jiného narušení běhu;

### chránit data v rámci IT infrastruktury Kupujícího před ztrátou nebo poškozením a přistupovat k nim a užívat je pouze v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy a zájmy Kupujícího;

### neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;

### upozorňovat Kupujícího na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně provádět veškerá možná opatření k jejich vyloučení nebo minimalizaci;

### uchovávat veškeré záznamy související s touto Smlouvou po dobu deseti (10) let od uhrazení poslední faktury Kupujícím, minimálně do 31. 12. 2035. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen Kupujícímu nebo jím pověřeným osobám veškeré uchovávané záznamy zpřístupnit a předat k prověření, kontrole a vyhotovení kopií;

### zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Kupujícího, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Kupujícího, s nimiž Kupující Prodávajícího obeznámil;

### chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Kupujícího a třetích osob;

### upozorňovat Kupujícího na případnou nevhodnost pokynů Kupujícího, kterou Prodávající zjistil, či při vynaložení odborné péče měl a mohl zjistit;

### předat Kupujícímu dokumenty a doklady, které se vztahují k Zařízení;

### umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva k příslušným částem Zařízení a převést na Kupujícího veškerá práva a oprávnění nezbytná k řádnému užívání Zařízení dle této Smlouvy a poskytnout licenci k Nástroji dle této Smlouvy;

### předat Kupujícímu veškeré doklady, certifikáty, osvědčení či jiné obdobné doklady nezbytné pro poskytování oficiální podpory výrobce Nástroje dle čl. 2.2 této Smlouvy, a to nejpozději ke dni akceptace Nástroje dle čl. 6.8 této Smlouvy.

## Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat, koordinovat a poskytovat si veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné splnění této Smlouvy, vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro splnění této Smlouvy.

## Kupující je povinen vytvořit vhodné podmínky pro plnění této Smlouvy a předat Prodávajícímu informace nezbytné pro dodání Předmětu plnění.

## Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek za Kupujícím z této Smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím ani (ii) postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím na jakoukoli třetí osobu.

# Akceptační procedura

## Zařízení bude Kupujícím akceptováno na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Zařízení splňuje podmínky, k jejichž splnění se Prodávající zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých částí Zařízení s jeho závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě a jednotlivých přílohách (dále jen „**Akceptační kritéria**“). Akceptačním kritériem se rozumí zejména soulad Zařízení s požadavky této Smlouvy a pokud zde nejsou příslušná kritéria týkající se konkrétního výstupu uvedena, pak se jedná o vlastnosti, které musí Zařízení mít, aby bylo plně způsobilé sloužit svému účelu.

## Předání a převzetí Prodávajícím dodaného Zařízení proběhne na základě níže popsané akceptační procedury v termínech dle čl. 3 této Smlouvy, a to v takové kvalitě a v technickém provedení, aby je bylo možné použít dle záměrů Kupujícího a v souladu s účelem, kterému má Zařízení sloužit.

## Prodávající písemně vyzve Kupujícího k převzetí Zařízení a účasti na akceptační proceduře nejméně jeden (1) pracovní den předem a umožní Kupujícímu se akceptační procedury zúčastnit. O průběhu akceptačních testů vyhotoví Prodávající písemný záznam, v němž zejména uvede, zda Zařízení splnilo Akceptační kritéria. Kupujícímu budou poskytnuty originály veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů.

## Kupující je povinen do deseti (10) kalendářních dnů po předání Zařízení odeslat Prodávajícímu protokol potvrzující provedení akceptačních testů (dále jen „**Akceptační protokol**“) a schválit dodání Zařízení, případně oznámit Prodávajícímu vady Zařízení, které brání jeho převzetí. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.

### V případě splnění Akceptačních kritérií je Kupující povinen vyznačit na Akceptačním protokolu výrok: „*Při akceptaci* ***nebyly zjištěny závady***“ (převzetí).

### V případě nesplnění Akceptačních kritérií, kdy se jedná o nepodstatné vady nebránící v řádném užívání Zařízení, je Kupující oprávněn vyznačit na Akceptačním protokolu výrok: *„Při akceptaci* ***byly zjištěny závady****, jejichž* ***seznam a******popis je uveden v příloze****. Tyto* ***závady******NEBRÁNÍ akceptaci***.*“* a specifikovat zjištěné nepodstatné vady (převzetí s výhradou).

### V případě nesplnění Akceptačních kritérií, kdy Zařízení není způsobilé k převzetí Kupujícím, je Kupující oprávněn vyznačit na Akceptačním protokolu výrok: „*Při akceptaci* ***byly zjištěny závady****, jejichž* ***seznam a popis je uveden v příloze****. Tyto* ***závady******BRÁNÍ akceptaci****.*“ (nepřevzetí).

## Konkrétní Akceptační kritéria pro Zařízení jsou stanovena v této Smlouvě a jejich Přílohách. V případě, že nebyla výslovně stanovena Akceptační kritéria, platí, že se Smluvní strany dohodly na tom, že Akceptačními kritérii budou jakékoliv podmínky a kritéria, která musí Zařízení dle Smlouvy splňovat, aby dle Smlouvy mohl plně sloužit svému účelu a aby Zařízení fungovalo alespoň tak, jak je uvedeno v technické specifikaci, jež je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

## V případě vyhotovení Akceptačního protokolu s výrokem: *„Při akceptaci* ***byly zjištěny závady****, jejichž* ***seznam a******popis je uveden v příloze****. Tyto* ***závady******NEBRÁNÍ akceptaci****.“* odstraní Prodávající vady uvedené v Akceptačním protokolu ve lhůtě stanovené Kupujícím v příslušném Akceptačním protokolu, a pokud tato lhůta není Kupujícím stanovena, pak do pěti (5) kalendářních dnů ode dne vyhotovení příslušného Akceptačního protokolu. Do odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu je Zařízení považováno za nepřevzaté (nikoliv akceptované). Po odstranění těchto vad Smluvní strany pořídí nový Akceptační protokol v souladu s čl. 6.8 níže.

## V případě nepřevzetí Zařízení vyznačením výroku: „*Při akceptaci* ***byly zjištěny závady****, jejichž* ***seznam a popis je uveden v příloze****. Tyto* ***závady******BRÁNÍ akceptaci****.*“ se Prodávající zavazuje k odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu ve lhůtách výslovně stanovených v Akceptačním protokolu, a pokud nejsou takové, pak ve lhůtách stanovených Kupujícím. Do odstranění vad bránících převzetí je Zařízení považováno za nepřevzaté. Po odstranění vad Prodávající předá znovu Zařízení Kupujícímu a bude zahájena nová akceptační procedura podle tohoto čl. 6.

## Akceptační procedura končí a Zařízení se považuje za řádně převzaté odesláním Akceptačního protokolu Kupujícím Prodávajícímu s výrokem: „*Při akceptaci* ***nebyly zjištěny závady***“ na Akceptačním protokolu anebo dnem odstranění vytčených vad v případě vyznačení: „*Při akceptaci* ***byly zjištěny závady****, jejichž* ***seznam a******popis je uveden v příloze****. Tyto* ***závady******NEBRÁNÍ akceptaci****.*“ na Akceptačním protokolu a potvrzením odstranění takových vytčených vad Kupujícím v novém Akceptačním protokolu. V tento okamžik vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení příslušné ceny dle čl. 4.3 této Smlouvy.

## V případě, že součástí plnění Prodávajícího podle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím Kupujícího, nabývá Kupující vlastnické právo k těmto věcem dnem podpisu Akceptačního protokolu. Ve stejný okamžik přechází na Kupujícího i nebezpečí škody.

## Vzhledem k tomu, že podstatnou součástí plnění dle této Smlouvy je plnění, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem Zařízení poskytována licence za podmínek sjednaných dále v této Smlouvě, a to nejpozději dnem podpisu Akceptačního protokolu.

## Akceptací či převzetím dodávky k akceptační proceduře nejsou nijak dotčeny nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady dle čl. 9 této Smlouvy.

## Není-li touto Smlouvou výslovně stanoveno jinak, je Prodávající nejpozději v den podpisu Akceptačního protokolu Zařízení povinen předat Kupujícímu provozní, uživatelskou či jinou související dokumentaci k Zařízení, včetně záručních listů, technických a uživatelských manuálů a dalších dokumentů nezbytných k řádnému užívání Zařízení či jeho komponent a včetně detailního přehledu veškerého instalovaného vybavení a komponent.

## V případě písemného souhlasu Kupujícího je možné předat dílčí část Zařízení, který tvoří logický a funkční celek způsobilý být samostatným předmětem akceptační procedury.

# Zaškolení

## Prodávající se zavazuje nejpozději ke di zahájení akceptační procedury proškolit osoby určené Kupujícím k provozu Zařízení. Školení budou poskytnuta v následujícím rozsahu:

### 1x školení zaškolení klíčových uživatelů v rozsahu do 2MD;

### 1x školení zaškolení klíčových uživatelů v rozsahu do 2MD.

## Prostory ke školení se zavazuje zajistit Kupující. Výstupem školení bude prezenční listina podepsaná všemi účastníky školení.

## Nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním daného školení, doručí Prodávající Kupujícímu školící materiály v elektronické editovatelné podobě a v dostatečném počtu listinných vyhotovení.

# Užívací práva

## Prodávající poskytne nejpozději ke dni podpisu Akceptačního protokolu k veškerým součástem Zařízení, které jsou považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona, Kupujícímu oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít všemi způsoby uvedenými v ust. § 12 autorského zákona, a to pro všechny účely vyplývající z této Smlouvy (dále jen "**Licence**").

## Licence bude poskytnuta jako licence nevýhradní, množstevně neomezená a platná na území České republiky a po celou trvání majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu.

## Prodávající není oprávněn Licenci vypovědět, její účinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.

## Kupující není povinen Licenci využít.

## Prodávající výslovně souhlasí, aby Kupující poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou podlicence.

# Odpovědnost za vady a záruka za jakost

## Prodávající odpovídá za to, že Předmět plnění bude prostý jakýchkoliv vad a plně funkční po dobu 60 měsíců od data podpisu Akceptačního protokolu, a po tuto dobu poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 Občanského zákoníku.

## Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn vytknout vady kdykoli v průběhu záruční doby uvedené v předchozím článku, a oproti ustanovením § 2099 až 2117 obč. zák. pozdější uplatnění práva z vadného plnění nemůže zakládat žádné negativní účinky, omezení či zánik jeho práva, které tato ustanovení předvídají.

## Vadou se rozumí stav, kdy funkce, jakost, množství nebo provedení Předmětu plnění není v souladu s § 2095 a § 2096 obč. zák., s podmínkami specifikovanými v této Smlouvě či jejích přílohách nebo neodpovídá stavu při podpisu Akceptačního protokolu, popř. stavu, který Kupující mohl oprávněně očekávat.

## Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání záruční doby dle čl. 9.1 na vlastní náklady odstraní veškeré vady Předmětu plnění, které mu budou v této lhůtě řádně oznámeny Kupujícím.

## Prodávající dále garantuje poskytování servisní podpory dle níže uvedené úrovně služeb (SLA), a to v rozsahu 5 dnů v týdnu, 8 hodin denně (5/8), s maximální dobou reakce 4 hodiny od nahlášení vady.

## Odstranění jednotlivých vad se zavazuje provést v následujících lhůtách ode dne oznámení vady:

# kritická chyba (zcela nefunkční systém): nejpozději do konce třetího pracovního dne (3 BD),

# závažná chyba (nefunkčnost části systému): nejpozději do deseti pracovních dnů (10 BD),

# ostatní chyba (včetně chyb, pro něž existuje náhradní řešení): nejpozději do dvaceti pracovních dnů (20 BD).

# Realizační tým

## Prodávající provede Předmět plnění zejména prostřednictvím osob uvedených v příloze č. 4 této Smlouvy. Jedná se o osoby, jejichž prostřednictvím Prodávající prokazoval splnění části technické kvalifikace v rámci své účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.

## Prodávající prohlašuje, že všichni členové realizačního týmu, jimiž prokazoval splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, se budou aktivně podílet na provedení příslušné části předmětu plnění dle této Smlouvy a nabídky podané v rámci uvedeného zadávacího řízení.

## V případě, že kvalita provedení části Předmětu plnění některým členem realizačního týmu nebude odpovídat požadavkům této Smlouvy, nebo pokud člen realizačního týmu nebude vykonávat pokyny Kupujícího podle této Smlouvy, anebo nastane jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu, je Kupující oprávněn požadovat jeho výměnu. Prodávající je povinen do 10 kalendářních dnů od doručení takové žádosti Kupujícího navrhnout nového člena realizačního týmu. Nově navržený člen musí disponovat minimálně stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, jakou měl původní člen, jehož prostřednictvím byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení, resp. stejnou nebo vyšší hodnocenou kvalitativní úrovní, pokud šlo o člena hodnoceného v rámci nabídky. Nový člen realizačního týmu podléhá schválení ze strany Kupujícího. Akceptace Kupujícím je podmíněna doložením dokumentů prokazujících minimálně srovnatelnou úroveň zkušeností nového člena s původním členem realizačního týmu.

## Pokud ke změně člena realizačního týmu dochází z důvodů na straně Prodávajícího, je Prodávající oprávněn tuto změnu provést pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Nově navržený člen musí opět splňovat požadavek minimálně stejné či vyšší kvalifikace jako původní člen, a v případě člena hodnoceného v rámci zadávacího řízení také odpovídající kvalitativní úrovně. Kupující udělí či odmítne písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Prodávajícího, jejíž součástí budou doklady prokazující dosažení minimálně shodné úrovně zkušeností.

## Realizační tým může být tvořen i dalšími osobami nad rámec osob požadovaných v rámci kvalifikačních požadavků. Prodávající se zavazuje, že při běžné pracovní komunikaci s Kupujícím nebo jeho zástupci bude využíván český nebo slovenský jazyk, nedohodnou-li se smluvní strany nebo jejich zástupci jinak.

# Poddodavatelé

## Prodávající je oprávněn využít k provedení Předmětu plnění jiné osoby (poddodavatele) pouze v případě, že tyto osoby jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů tvořícím přílohu č. 5 této Smlouvy, přičemž tento seznam byl rovněž součástí nabídky Prodávajícího ve veřejné zakázce, není-li stanoveno jinak. Prodávající se zavazuje, že poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění jeho povinností podle této Smlouvy v rozsahu nabídky podané do zadávacího řízení.

## Prodávající odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám. Je povinen zvolit takového poddodavatele, který splňuje obdobné požadavky, jaké Kupující klade na Prodávajícího.

## Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že ručí za uspokojení povinnosti poddodavatele nahradit újmu způsobenou Kupujícímu při plnění či v souvislosti s plněním této Smlouvy, pokud tuto povinnost poddodavatel sám nesplní.

## V případě, že poddodavatel je v prodlení s plněním svých závazků, které přímo souvisejí s předmětem této Smlouvy, po dobu delší než 10 kalendářních dnů, nebo mu byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nebo se ocitl v úpadku či hrozícím úpadku, nebo byl pravomocně odsouzen za trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“), nebo existuje jiný vážný důvod, je Kupující oprávněn požadovat jeho výměnu. Za jiný vážný důvod se považuje i stav, kdy poddodavatel nerespektuje výhrady Kupujícího k jeho činnosti nebo kvalitě poskytovaného plnění a tyto nedostatky neodstraní ani po předchozí písemné stížnosti adresované Kupujícím Prodávajícímu. Prodávající je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Kupujícího. Nový poddodavatel se může podílet na plnění předmětu smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího, který tento souhlas udělí po kontrole dokladů předložených Prodávajícím.

## Pokud ke změně nebo doplnění poddodavatele dochází z důvodů na straně Prodávajícího, je k takové změně nebo doplnění nutný předchozí písemný souhlas Kupujícího. V případě, že má být změněn poddodavatel, jehož prostřednictvím byla prokazována kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat minimálně stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace. Kupující udělí písemný souhlas se změnou poddodavatele po doručení žádosti Prodávajícího, k níž budou přiloženy doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele, a po provedení jejich kontroly.

# Sankce

## V případě prodlení Kupujícího s platbou ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

## V případě, že Prodávající poruší svou povinnost dodat Zařízení dle podmínek stanovených touto Smlouvou a v termínu dle čl. 3.4 této Smlouvy zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

## V případě, že Prodávající poruší svou povinnost dle čl. 5.1.16 této Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

## V případě, že Prodávající poruší svou povinnost zajistit oficiální podporu výrobce Nástroje (maintenance) dle podmínek stanovených touto Smlouvou dle čl. 2.2 této Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. Tímto není dotčen čl. 10.6 této Smlouvy.

## V případě, že Prodávající poruší svou povinnost uvedenou v čl. 10.4 a/nebo 11.5. této Smlouvy zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

## V případě, že Prodávající neodstraní jakoukoli vadu uvedenou v Akceptačním protokolu ve lhůtě dle čl. 6.6 a/nebo 6.7 této Smlouvy a/nebo neodstraní jakoukoli vytknutou vadu ve lhůtě podle článku 9.4 této smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dodávku Zařízení dle čl. 4.1 této Smlouvy za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

## Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

## Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanský zákoník sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Prodávajícího nahradit Kupujícímu v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

# Možnost ukončení Smlouvy

## Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se Prodávající dostane do prodlení s plněním této Smlouvy po dobu delší než 10 dní oproti termínům dle čl. 3.4 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do 5 kalendářních dní od doručení písemné výzvy Kupujícího.

## Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že budou ve 3 samostatných akceptačních procedurách zjištěny závady bránící akceptaci ve smyslu čl. 6.4.3 této Smlouvy.

## Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že mu nebude přidělena dotace (resp. jiná forma veřejné finanční podpory), která má být určena k úhradě části nebo celého Předmětu plnění dle této Smlouvy, a to bez jakékoliv sankce či povinnosti k náhradě újmy Prodávajícímu. Kupující je povinen o této skutečnosti Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat a doložit rozhodnutí příslušného poskytovatele dotace o neposkytnutí podpory. V takovém případě se Smlouva ruší od počátku, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

## Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že se Kupující dostane do prodlení s platbou ceny po dobu delší než 45 kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k nápravě.

## Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku (ex tunc).

## Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ujednání týkající se (i) smluvních pokut, (ii) práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a (iii) ujednání týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

# Oprávněné osoby

## Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

### Oprávněnými osobami Kupujícího jsou:

jméno: [bude doplněno]

telefon: [bude doplněno]

e-mail: [bude doplněno]

Oprávněnými osobami Prodávajícího jsou:

jméno: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

telefon: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

## Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejich doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

## Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo čl. 14.1 této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

# Vyhrazené změny závazku

## Smluvní strany sjednávají v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, možnost změny závazku ze smlouvy v následujících případech:

## Prodloužení doby plnění v důsledku překážek

## V případě, že dojde k překážce, která brání prodávajícímu v řádném plnění této Smlouvy, je možné dobu plnění prodloužit o dobu, po kterou taková překážka trvá, za podmínky, že:

## překážka vznikla na straně třetí osoby, na jejímž jednání je plnění Prodávajícího objektivně závislé a Prodávající nemohl této překážce zabránit, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče; nebo

## došlo ke vzniku mimořádných, nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vis maior), které smluvní strany nemohly rozumně předpokládat v době uzavření této smlouvy a které objektivně znemožňují plnění závazku ve sjednaném termínu – zejména živelné pohromy, katastrofy, epidemie nebo závažné společenské události.

## Prodávající je povinen existenci překážky bezodkladně oznámit Kupujícímu, doložit její povahu, trvání a předpokládaný vliv na Předmět plnění. V případě splnění podmínek bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek Smlouvy, kterým bude termín plnění upraven.

## Prodloužení plnění z důvodu nedostupnosti materiálů, výrobků nebo komponent

## Smluvní strany mohou uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude prodloužen termín dodání Předmětu plnění dle čl. 3.4. Smlouvy, pokud Prodávající doloží výpadek konkrétního materiálu, výrobku nebo komponenty, a současně doloží, že:

## daný materiál/výrobek/komponent není dostupný na trhu,

## není možné zajistit jeho náhradu od jiného dodavatele,

## tuto skutečnost doložil alespoň dvěma dokumenty, z nichž bude zřejmé, kdo byl osloven, jakým způsobem a kdy mu byla sdělena nedostupnost,

## a dále bude pravidelně každých 15 kalendářních dnů předkládat Kupujícímu nové průkazy o trvání výpadku až do opětovné dostupnosti dané položky.

## V tomto případě lze termín dodání Předmětu plnění prodloužit pouze o dobu, po kterou nebylo objektivně možné pokračovat v dodávce. O změně bude vždy sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně zdokumentována a odůvodněna. Kupující není povinen dodatku vyhovět, pokud jsou předložené podklady neúplné, neprůkazné, nepravdivé nebo pokud existují jiné relevantní důvody, pro které nelze změnu akceptovat.

## Záměna stěžejních materiálů, výrobků nebo komponent

## V případě, že dojde k prokazatelnému výpadku nebo cenovému nárůstu stěžejního materiálu, výrobku nebo komponenty o více než 50 % oproti původní ceně, je Prodávající oprávněn navrhnout Kupujícímu záměnu dané položky.

## Takový návrh musí být podán písemně a doložen stejným způsobem jako v případě podle čl. 15. 1. písm. b) této Smlouvy. Náhradní řešení musí:

## zajistit stejné nebo lepší funkční vlastnosti a účel použití,

## být dodáno za stejnou nebo nižší cenu,

## být předem výslovně a písemně schváleno kupujícím formou dodatku.

## Kupující není povinen takovou změnu schválit. Neučiní-li tak, zůstává Prodávajícímu povinnost plnit dle původního závazku, nestanoví-li zákon nebo Smlouva jinak.

# Ochrana osobních údajů

## Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že Kupující jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) zpracovává osobní údaje Prodávajícího, jeho zaměstnanců, členů orgánů, jakož i osobní údaje poddodavatelů Prodávajícího, jejich zaměstnanců a členů orgánů (společně dále jen „osobní údaje“), a to za účelem plnění zákonných povinností, závazků z této Smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu Kupujícího.

## Kupující prohlašuje, že osobní údaje, které mu Prodávající poskytne nebo se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním této Smlouvy, nebudou použity k jinému účelu než k účelu, ke kterému byly poskytnuty, a to výhradně za účelem plnění této Smlouvy.

## Prodávající se zavazuje chránit veškeré osobní údaje, které mu budou poskytnuty, zpřístupněny nebo se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním Předmětu plnění.

# Ochrana informací, kybernetická bezpečnost

## Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy:

1. si mohou vědomě či opomenutím poskytnout informace považované za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“);
2. jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení mohou získat přístup k důvěrným informacím nebo osobním údajům druhé smluvní strany.

## Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nezpřístupní důvěrné informace žádné třetí osobě a nepoužijí je v rozporu s účelem této Smlouvy.

## Veškeré informace, které Prodávající získá od Kupujícího nebo o Kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, se považují za důvěrné, pokud není výslovně stanoveno jinak. Informace poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu se považují za důvěrné pouze tehdy, pokud na jejich důvěrnost Prodávající písemně upozorní a Kupující důvěrnost těchto informací výslovně písemně potvrdí.

## Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím poskytující strany. Přijímající strana se zavazuje chránit je stejnou péčí, jakou věnuje vlastním důvěrným informacím. Smluvní strany nesmí důvěrné informace duplikovat, sdělovat třetím osobám nebo vlastním zaměstnancům, s výjimkou těch, kteří je potřebují znát k plnění této Smlouvy. Důvěrné informace nesmí být použity jinak než za účelem plnění této Smlouvy.

## Kupující je oprávněn zveřejnit:

1. tuto Smlouvu a její dodatky dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv;
2. výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

## Prodávající se zavazuje chránit bezpečnost informací a dat obsažených v informačních systémech Kupujícího (nebo jimi dotčených), a to z hlediska důvěrnosti, dostupnosti a integrity. Pokud je k plnění nezbytné tyto vlastnosti dočasně omezit nebo přerušit, Prodávající tak učiní pouze po předchozím písemném souhlasu Kupujícího.

## Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu součinnost při identifikaci významných změn s dopadem na kybernetickou bezpečnost a spolupracovat na návrhu opatření ke zmírnění případných rizik.

## V případě kybernetického bezpečnostního incidentu souvisejícího s plněním této Smlouvy je Prodávající povinen informovat Kupujícího nejpozději do následujícího dne po jeho zjištění. Oznámení musí obsahovat identifikaci části Předmětu plnění, popis incidentu a čas jeho výskytu. Smluvní strany následně spolupracují na řešení incidentu a přijetí nápravných opatření.

# Součinnost a externí kontrola

## Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

## Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s plněním této Smlouvy nejméně do 31. 12. 2036. Je-li v českých právních předpisech stanovena delší lhůta než v předpisech evropských, použije se delší lhůta.

## Prodávající je povinen až do 31. 12. 2036 poskytovat Kupujícímu nebo přímo oprávněným orgánům (např. OLAF, Úřad evropského veřejného žalobce, Evropská komise, Ministerstvo financí ČR, NKÚ, apod.) požadované informace a dokumentaci a umožnit provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu. Prodávající je povinen vytvořit pro tyto subjekty vhodné podmínky a poskytnout součinnost. Náklady na tuto součinnost jsou zahrnuty v ceně Předmětu plnění.

# Závěrečná ustanovení

## Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## Smlouva včetně příloh bude uveřejněna dle platných právních předpisů.

## Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Kupující.

## Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně jejího předmětu. Změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně formou vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozována z obchodních zvyklostí, dosavadní nebo budoucí praxe mezi smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi dosud žádné obchodní zvyklosti nebo praxe nebyly zavedeny.

## Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 557 občanského zákoníku.

## Prodávající výslovně potvrzuje, že uzavírá tuto Smlouvu jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení § 1793 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužije.

## Prodávající přebírá v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Tím nejsou dotčena jiná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

## Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevynutitelným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným a účinným, které se co nejvíce blíží smyslu a účelu původního.

## Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud jejich povaha nebrání, na právní nástupce smluvních stran.

## Tato Smlouva je uzavřena v elektronické formě s využitím kvalifikovaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.

## Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

## Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

* Příloha č. 1 – Technická specifikace
* Příloha č. 2 – Cenová nabídka
* Příloha č. 3 – Akceptační protokol
* Příloha č. 4 – Realizační tým
* Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

## Doložka právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Rozhodnuto orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Karlových Varech dne **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | V …………………dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Podpis: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Jméno: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA  Funkce: primátorka města | Podpis: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Jméno: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]  Funkce: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

**Příloha č. 1**

**Technická specifikace**

*(Pro účely podání nabídky na veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení nebude kompletovat návrh smlouvy, tj. příloha nemusí být přiložena ke smlouvě)*

**Příloha č. 2**

**Podrobný rozpad ceny**

*(Pro účely podání nabídky na veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení nebude kompletovat návrh smlouvy, tj. příloha nemusí být přiložena ke smlouvě)*

**Příloha č. 3**

**Vzor akceptačního protokolu**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikace zakázky |  |
| Číslo protokolu |  |
| Název dotačního projektu NPO, výzvy č. 41 „Kybernetická bezpečnost – obce“ |  |
| Číslo dotačního projektu |  |

**PŘEDMĚT AKCEPTACE**

|  |  |
| --- | --- |
| Smlouva / číslo | *popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází* |
| Předmět dodávky, plnění | *např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní)* |
| Důvod akceptace | *např. ukončení etapy, dokončení milníku* |
| Forma akceptace | *např. předání dokumentace, CD s aplikací, spuštění aplikace, školení* |

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kupující** | |
| Název |  |
| Adresa |  |
| IČO |  |
| Oprávněná osoba | *osoba uvedená ve smlouvě* |
| Funkce |  |
| **Prodávající** | |
| Název |  |
| Adresa |  |
| IČO |  |
| Oprávněná osoba |  |
| Funkce |  |

**SEZNAM PŘÍLOH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ přílohy *(manuál, CD, ...)*** | | **Název** | **Označení přílohy** | **Zodpovědná osoba** | | **Doplňující informace** |
| 1. |  |  | *název souboru* | |  |  |
| 2. |  |  |  | |  |  |

**SEZNAM ZÁVAD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **ZÁVADA** | **Popis závady** | **Termín odstranění** | **Osoba, zodpovědná za odstranění závady** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

**ZÁVĚR AKCEPTACE** *(hodící se zaškrtne)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Při akceptaci **nebyly zjištěny závady**. |
|  | Při akceptaci **byly zjištěny závady**, jejichž **seznam a** **popis je uveden v příloze**. Tyto **závady** **NEBRÁNÍ akceptaci**. |
|  | Při akceptaci **byly zjištěny závady**, jejichž **seznam a popis je uveden v příloze**. Tyto **závady** **BRÁNÍ akceptaci**. |

**SCHVALOVACÍ TABULKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kupující** | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| **Oprávněná osoba** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prodávající** | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| **Oprávněná osoba** |  |  |  |

**Příloha č. 4**

**Realizační tým**

*(Pro účely podání nabídky na veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení nebude kompletovat návrh smlouvy, tj. příloha nemusí být přiložena ke smlouvě)*

**Příloha č. 5**

**Seznam poddodavatelů**

*(Pro účely podání nabídky na veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení nebude kompletovat návrh smlouvy, tj. příloha nemusí být přiložena ke smlouvě)*