Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

Příloha č. 7 Kupní smlouvy

" KARLOVY VARY, ZŠ POŠTOVNÍ - UČEBNA ROBOTIKY, DÍLNY, KABINET A SKLAD

-

ČÁST 2. Dodávka nábytku“

Další podmínky realizace veřejné zakázky

S ohledem na skutečnost, že dodávka bude probíhat i za provozu základní školy, bude dodavatel  povinen při vlastní dodávce a instalaci nábytku dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zaměstnanců a ostatních osob v areálu základní školy tak, aby realizace díla neměla zásadní dopad na provoz školy před a po hlavních prázdninách, na prázdninový provoz a hlavně výchovně vzdělávací činnost základní školy. Jedná se zejména o následující opatření:

- Vstup a vjezd do areálu branou z ulice Sládkova (zadní brána u sportovního hřiště). Bránu budou pracovníci dodavatele po vjezdu či výjezdu zavírat. Ředitel školy obdrží seznam pověřených osob, které budou moci bránu otevírat a zavírat. Seznam bude obsahovat Příjmení a jméno, mobilní telefonní číslo. Pokud se v průběhu realizace seznam pracovníků ovládajících bránu bude měnit, předá aktualizovaný seznam dodavatel řediteli školy v písemné podobě s vyznačenými změnami.

- Zajištění bezpečnosti žáků a ostatních osob v areálu školy při pohybu osob, materiálu a techniky dodavatele po areálu školy.

- Škola zabezpečí připojení na elektrickou energii a vodu v prostorách budovy, ve které budou probíhat práce spojené s realizací díla.

- Vstup do areálu školy mají povolen jen osoby uvedené v seznamu, který bude předán řediteli základní školy. V případě změn daného seznamu dostane ředitel školy aktualizovaný seznam.

- Realizace dodávky bude možná ve všedních dnech od 07:00 do 19:00 hod., o víkendech nebo státních svátcích pouze po dohodě s vedením školy.

- Kouření a požívání alkoholických nápojů je v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích školy přísně zakázáno.

- Pracovníci dodavatele jsou povinni dodržovat BOZP v budovách a areálu školy. Za jejich proškolení a dodržování pravidel odpovídá dodavatel.

- Po celou dobu realizace dodávky zajistí dodavatel bezpečnost v místě stavby i pro všechny osoby pohybující se v blízkém okolí stavby.

- Jakékoli změny v realizaci díla nebo zjištěné problémy je dodavatel neprodleně povinen hlásit řediteli školy.

- Pokud by při realizaci díla vznikla na majetku školy libovolná újma, uvede na své náklady dodavatel vzniklé závady do původního stavu v co nejkratším čase tak, aby nevznikaly další následné škody. Toto platí i pro pohyb techniky po příjezdových travnatých cestách v areálu školy ke staveništi a v jeho okolí. Jakoukoli vzniklou škodu je povinen dodavatel nahlásit okamžitě řediteli školy.

- Za případné libovolné stížnosti související s realizací díla ze strany dodavatele např. na chování pracovníků dodavatele, hluk na staveništi apod. od okolních obyvatel, nese plnou odpovědnost dodavatel. Vznikne-li škole jakákoli škoda s tím spojená, přebírá dodavatel tuto škodu v plné výši.

- V době výuky ve škole se zavazuje dodavatel skladovat materiál a parkovat techniku v areálu školy jen v nejméně možné míře. Pokud bude v areálu školy uskladněn materiál nebo zaparkovaná technika, bude vše řádně označeno a zajištěno tak, aby se co nejvíce omezila možnost případného zranění libovolné osoby či neoprávněnému vstupu a pohybu osob a žáků do míst, kde hrozí riziko úrazu.